Российская Федерация



# **Администрация города Дивногорска**

Красноярского края

# **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

30. 09 .2015 г. Дивногорск № 155п

Об утверждении муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» (в ред. пост. от 18.04.2016 №41п, от 08.11.2016 №211п, от 16.01.2017 №11п, от 03.03.2017 №45п, от 04.12.2017 № 219п, от 19.01.2018 № 03п, от 14.11.2018 № 184п, от 08.04.2019 № 41п, от 26.04.2019 № 54п, от 27.06.2019 № 81п, от 23.07.2019 № 90п, от 18.10.2019 № 188п, от 14.11.2019 № 204п, от 20.12.2019 № 221п, 05.02.2020 № 12п, от 30.09.2020 № 170п, от 30.11.2020 № 200п, от 12.04.2021 № 69п, от 08.07.2021 № 127п, от 09.08.2021 № 140п, от 10.11.2021 № 180п, от 27.07.2022 № 134п)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса «Государственные программы Российской Федерации, государственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы», распоряжением администрации города Дивногорска от 30.07.2015 № 1685р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Дивногорска от 31.07.2014 № 1561/1р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Дивногорска», постановлением администрации города Дивногорска от 01.08.2013 № 131п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации», руководствуясь статьей 43 Устава города Дивногорска,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Дивногорска от 11.10.2013 № 210п «Об утверждении муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» с 01.01.2016 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.

4. Контроль за ходом реализации программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» возложить на директора муниципального казенного учреждения «Городское хозяйство» города Дивногорска (Р.М. Шнайдер).

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Е.Е. Оль

Приложение к постановлению администрации города Дивногорска от 30.09.2015 № 155 (в ред. пост. от 18.04.2016 №41п, от 08.11.2016 №211п, от 16.01.2017 №11п, от 03.03.2017 №45п, от 05.09.2017 № 163п, от 04.12.2017 № 219п, от 19.01.2018 № 03п, от 14.11.2018 № 184п, от 08.04.2019 № 41п, от 26.04.2019 № 54п, от 27.06.2019 № 81п, от 23.07.2019 № 90п, от 18.10.2019 № 188п, от 14.11.2019 № 204п, от 20.12.2019 № 221п, 05.02.2020 № 12п, от 30.09.2020 № 170п, от 30.11.2020 № 200п, от 12.04.2021 № 69п, от 08.07.2021 № 127п, от 09.08.2021 № 140п, 10.11.2021 № 180п, от 27.07.2022 № 134п)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОД ДИВНОГОРСК»**

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Транспортная система муниципального образования город Дивногорск (далее Программа) |
| Основание для разработки муниципальной программы | Ст. 179 Бюджетного кодекса, Распоряжение администрации города Дивногорска от 30.07.2015 № 1685р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Дивногорска от 31.07.2014 № 1561/1р «Об утверждении муниципальных программ города Дивногорска»,  Постановление администрации города Дивногорска от 01.08.2013 № 131п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «УСГХ») |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация города Дивногорска |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной  программы | Подпрограммы:  1. «Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск»;  2. «Пассажирские перевозки»;  3. «Безопасность дорожного движения». |
| Цели программы | - Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;  - Повышение доступности транспортных услуг для населения;  - Повышение комплексной безопасности дорожного движения. |
| Задачи программы | - обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог муниципального образования город Дивногорск;  - обеспечение потребности населения в перевозках;  - обеспечение дорожной безопасности и бесперебойного движения по автомобильным дорогам |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2024 годы |
| Целевые  показатели Программы | Перечень и значения целевых показателей программы представлен в приложении № 1 к паспорту программы |
| Объем и источники финансирования Программы | Финансовое обеспечение Программы предусмотрено  из краевого и местного бюджета. В том числе по годам реализации Программы  Объем финансирования программы составит 647 585,85 тыс. рублей, из них:   |  |  | | --- | --- | | 2014 | - 36 824,56 тыс. рублей; | | 2015 | - 45 991,80 тыс. рублей; | | 2016 | - 51 569,99 тыс. рублей; | | 2017 | - 54 462,60 тыс. рублей; | | 2018 | - 54 571,90 тыс. рублей; | | 2019 | - 49 794,90 тыс. рублей; | | 2020 | - 58 783,80 тыс. рублей | | 2021 | - 106 798,10 тыс. рублей; | | 2022 | - 91 211,60 тыс. рублей; | | 2023 | - 48 744,50 тыс. рублей; | | 2024 | - 48 832,10 тыс. рублей. |   В том числе:  средства краевого бюджета – 326 449,24 тыс. рублей, из них:   |  |  | | --- | --- | | 2014 | - 21 498,50 тыс. рублей; | | 2015 | - 24 672,94 тыс. рублей; | | 2016 | - 30 334,10 тыс. рублей; | | 2017 | - 36 260,10 тыс. рублей; | | 2018 | - 37 554,10 тыс. рублей; | | 2019 | - 30 733,20 тыс. рублей; | | 2020 | - 34 210,40 тыс. рублей | | 2021 | - 73 689,40 тыс. рублей; | | 2022 | - 37 496,50 тыс. рублей; | | 2023 | - 0,00 тыс. рублей; | | 2024 | - 0,00 тыс. рублей. |   средства местного бюджета – 321 136,61 тыс. рублей, из них:   |  |  | | --- | --- | | 2014 | - 15 326,06 тыс. рублей; | | 2015 | - 21 318,86 тыс. рублей; | | 2016 | - 21 235,89 тыс. рублей; | | 2017 | - 18 202,50 тыс. рублей; | | 2018 | - 17 017,80 тыс. рублей; | | 2019 | - 19 061,70 тыс. рублей; | | 2020 | - 24 573,40 тыс. рублей; | | 2021 | - 33 108,70 тыс. рублей; | | 2022 | - 53 715,00 тыс. рублей; | | 2023 | - 48 744,50 тыс. рублей; | | 2024 | - 48 832,10 тыс. рублей. | |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ

ФОРМУЛИРОВКИ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ.

Автомобильные дороги в муниципальном образовании город Дивногорск являются важным фактором в развитии экономики. И от того, в каком состоянии они находятся, зависит обеспечение безопасности дорожного движения, обеспечение устойчивой работы автомобильного транспорта, обеспечение транспортной доступности населенных пунктов, а также многих других важных факторов в развитии экономики.

Автомобильная дорога, как любое другое инженерное сооружение, рассчитана на определенный срок службы, в течение которого она подвергается различным воздействиям транспорта и погодно-климатических факторов (влага, температура). В результате многих перегрузок покрытия, износа и старения материалов, а иногда и не очень высокого изначального их качества с течением времени на покрытии возникают всевозможные дефекты, деформации и разрушения: неровности, трещины, сколы, выбоины, ямы и т.п.

По состоянию на 01 января 2021 г. протяженность автомобильных дорог в муниципальном образовании город Дивногорск составляет – 175,817 км.

Из 160,547 км дорог местного значения только 52,775 км (32,87%) имеют усовершенствованное асфальтовое покрытие, 107,772 км (67,13%) – с твердым покрытием в большинстве своем требующее капитального ремонта.

В последние годы средства, выделяемые на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог, были недостаточными для проведения данных видов работ. В основном денежные средства расходовались на сезонное содержание дорог и выборочный ямочный ремонт участков улиц и дорог, что не давало существенных результатов по улучшению состояния автомобильных дорог.

Отставание развития улично-дорожной сети от роста автомобилизации, недостаточного инженерно-технического обустройства улиц и дорог, неудовлетворительного состояния их дорожного покрытия, низкого качества восстановительного ремонта отрицательно влияет на уровень безопасности дорожного движения, повышение количества ДТП. В последнее время на территории муниципального образования город Дивногорск аварийность на автомобильном транспорте, приобрела тенденцию к устойчивому росту в связи недостаточной эффективностью системы обеспечения безопасности дорожного движения, низкой дисциплиной участников дорожного движения.

В рамках программы планируется организовать мероприятия, направленные на повышение уровня правового сознания участников дорожного движения, оптимизацию организации дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

Неудовлетворительное состояние сети автомобильных дорог является серьезным ограничением на пути перехода к инновационной модели социально-экономического развития города.

Наиболее значимыми проблемами, сдерживающими дальнейшее развитие транспортной системы в муниципальном образовании город Дивногорск, являются:

- несоответствие уровня развития транспортного комплекса текущим и стратегическим потребностям экономики и населения города;

- несоответствие технического состояния транспортной инфраструктуры современным требованиям, высокая степень износа активной и пассивной части основных фондов, что не позволяет обеспечить необходимую пропускную способность, ограничивает скорость и не обеспечивает в должной мере безопасность движения;

- недостаточный уровень надежности перевозок, высокие транспортные издержки, невысокое качество транспортного обслуживания, как производственной сферы, так и населения;

- низкий уровень инновационной составляющей в развитии транспортной системы муниципального образования город Дивногорск.

В настоящее время на территории муниципального образования город Дивногорск пассажирские перевозки автомобильным транспортом городского и пригородного сообщения осуществляют 2 предприятия различных форм собственности, в том числе АО «Краевое АТП» и индивидуальный предприниматель Черкашин А.Ю.

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществляется по 5 муниципальным маршрутам, в том числе по 3 пригородным и 2 внутригородским.

Срок эксплуатации автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров на маршрутах, составляет от 5 лет и более.

Обновление автобусного парка осуществляется за счет собственных средств предприятий, в том числе на условиях лизинга.

Ежегодно предприятиям транспорта в бюджете города предусматриваются субсидии на возмещение перевозчикам части затрат в связи с обслуживанием социально-значимых маршрутов и перевозкой льготных категорий граждан на территории муниципального образования город Дивногорск.

Муниципальная программа призвана создать необходимые условия для решения основных производственных, финансово-экономических и социальных проблем в дорожно-транспортном комплексе муниципального образования город Дивногорск.

Развитие транспортной системы муниципального образования город Дивногорск становится в настоящее время необходимым условием экономического роста города и улучшения качества жизни населения.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Главной целью в области развития транспортной системы является удовлетворение общественной коммуникативной потребности в беспрепятственном круглогодичном, комфортном и безопасном перемещении пассажиров и грузов по территории муниципального образования город Дивногорск.

Цели программы:

1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

2. Повышение доступности транспортных услуг для населения;

3. Повышение комплексной безопасности дорожного движения;

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

1. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог муниципального образования город Дивногорск;

2. Обеспечение потребности населения в перевозках;

3. Обеспечение дорожной безопасности и бесперебойного движения по автомобильным дорогам.

Льготный проезд отдельных категорий граждан в Красноярском крае осуществляется в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=58C7ECC0C098CC33E6948FE93E915FF8A60EF6585F944B709F63F6AC7F79CC4Fi0l8E) Правительства Красноярского края от 27.04.2010 № 223-п «О льготном проезде отдельных категорий граждан в общественном транспорте».

Целевые показатели программы учитывают целевые ориентиры, заданные Программой социально-экономического развития муниципального образования город Дивногорск.

Показателями развития транспортной отрасли города являются: протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, пассажирооборот автомобильного транспорта, ликвидация очагов аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Раздел. 3 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа является основным инструментом реализации достижения целей и задач в среднесрочной перспективе.

Основным принципом, определяющим построение механизма реализации Программы, является принцип «баланса интересов», который подразумевает обеспечение соблюдения интересов организаций различных форм собственности, субъектов управления различного уровня, участвующих в реализации Программы, населения, общественных организаций.

Распорядителем бюджетных средств Программы является Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство» города Дивногорска.

Реализация Программы предусматривает использование всех средств и методов государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, методов бюджетной поддержки, механизмов организационной и информационной поддержки. Для достижения программных целей предполагается использовать механизмы целевых программ, систему муниципального заказа, возможности налогового законодательства.

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы – МКУ «УСГХ» которое:

- осуществляет меры по полному и качественному исполнению Программы;

- представляет отчет о реализации Программы по установленным законодательством формам и срокам;

- заключает муниципальные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Программы.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- ежегодного уточнения затрат по Программе;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых работ и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы.

Координация работ по реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы с участием всех заинтересованных лиц и организаций.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года МКУ «УСГХ».

Раздел 4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

Для осуществления мониторинга оценки реализации программы и решения задач установлены следующие целевые показатели и показатели результативности (перечень целевых показателей и показателей результативности приведен в приложении № 1 к паспорту программе).

Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

**Подпрограмма 1.** «Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск».

**Цель 1.** Обеспечение сохранности и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Задача 1. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

Задача 2. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

**Цель 2.** Формирование инновационного климата, внедрение инновационных технологий для проведения дорожных работ.

Задача 3. Повышение качества выполняемых дорожных работ.

Перечень мероприятий подпрограммы:

1. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в муниципальном образовании город Дивногорск;

2. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в муниципальном образовании город Дивногорск;

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2024 годах составит 452 027,93 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 24 644,56 тыс. рублей;

2015 год – 30 209,84 тыс. рублей;

2016 год – 38 073,83 тыс. рублей;

2017 год – 40 270,00 тыс. рублей;

2018 год – 42 875,80 тыс. рублей;

2019 год – 34 110,00 тыс. рублей;

2020 год – 34 185,70 тыс. рублей;

2021 год – 83 141,70 тыс. рублей;

2022 год – 67 437,50 тыс. рублей;

2023 год – 28 495,70 тыс. рублей;

2024 год – 28 583,30 тыс. рублей.

**Подпрограмма 2.** «Пассажирские перевозки».

**Цель 1.** Удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в муниципальном образовании город Дивногорск.

Задача 1. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования город Дивногорск для отдельных категорий граждан.

Перечень мероприятий подпрограммы:

1. Проведение конкурсов на осуществление транспортного обслуживания пассажиров в соответствии с действующим законодательством.

2. Предоставление субсидий из бюджета города на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков, организаций, выполняющих перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пассажирских перевозок.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2024 годах за счет средств местного бюджета составит 177 503,30 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 12 077,00 тыс. рублей;

2015 год – 14 777,00 тыс. рублей;

2016 год – 12 593,90 тыс. рублей;

2017 год – 12 588,90 тыс. рублей;

2018 год – 11 400,00 тыс. рублей;

2019 год – 14 033,60 тыс. рублей;

2020 год – 19 609,30 тыс. рублей;

2021 год – 19 915,10 тыс. рублей;

2022 год – 20 169,50 тыс. рублей;

2023 год – 20 169,50 тыс. рублей;

2024 год – 20 169,50 тыс. рублей.

**Подпрограмма 3.** «Безопасность дорожного движения».

**Цель 1.** Обеспечение безопасности дорожного движения.

Задача 1. Снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения.

Перечень мероприятий подпрограммы:

1. Нанесение разметки на автомобильные дороги общего пользования местного значения;

2. Приобретение и установка указателей маршрутного ориентирования;

3. Замена и установка недостающих знаков дорожного сервиса;

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2024 годах составит 18 054,62 тыс. рублей числе по годам:

2014 год – 103,00 тыс. рублей;

2015 год – 1 004,96 тыс. рублей;

2016 год – 902,26 тыс. рублей;

2017 год – 1 603,70 тыс. рублей;

2018 год – 296,10 тыс. рублей;

2019 год – 1 651,3 тыс. рублей;

2020 год – 4 988,80 тыс. рублей;

2021 год – 3 741,30 тыс. рублей;

2022 год – 3 604,60 тыс. рублей;

2023 год – 79,3 тыс. рублей;

2024 год – 79,3 тыс. рублей.

Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень целевых показателей и показателей результативности программы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Цель, задачи, показатели | Ед. измерения | Вес показателя | Источник информации | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|  | **Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Х | Статистическая отчетность по форме № 3-ДГ (МО) | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 |
| **Задача № 1. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог муниципального образования город Дивногорск** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1. «Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск»** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Протяженность автомобильных дорог, работы, по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | км | 0,1 | Статистическая отчетность по форме № 3-ДГ (МО) | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности | % | 0,1 | Данные организаций | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество внедренных перспективных технологий в области строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса | шт. | 0,1 | Министерство транспорта Красноярского края, КГКУ "КРУДОР" | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых произведен ремонт | км | 0,1 | Статистическая отчетность по форме № 3-ДГ (МО), данные организаций | 0,9 | 0,81 | 2,18 | 2,58 | 6,97 | 1,01 | 0,68 | 3,34 | 5,27 | 5,27 | 5,27 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых произведен ремонт | % | 0,1 | 0,56 | 0,50 | 1,36 | 1,61 | 4,34 | 0,63 | 0,41 | 2,08 | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
|  | **Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым перевозкам | тыс. чел. | Х | Данные организаций | 665,0 | 665,0 | 687,5 | 209,83 | 169,13 | 185,86 | 1002,7 | 839,84 | 846,58 | 846,58 | 846,58 |
| **Задача 2. Обеспечение потребности населения в перевозках** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 2. «Пассажирские перевозки»** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Субсидии на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков | тыс. руб. | 0,1 | Данные организаций | 12 077,0 | 14 777,0 | 12 588,9 | 12 588,9 | 11 400,0 | 14 033,5 | 13 677,5 | 13 677,5 | 20 169,40 | 20 169,40 | 20 169,40 |
|  | Пробег с пассажирами | тыс. км | 0,1 | Данные организаций | 718,32 | 521,52 | 314,43 | 311,83 | 309,92 | 335,75 | 534,70 | 916,50 | 534,54 | 534,54 | 534,54 |
|  | Доля охвата льготных категорий граждан на территории муниципального образования город Дивногорск | % | 0,05 | Данные организаций | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 65 | 62 | 62 |
|  | **Цель 3. Повышение комплексной безопасности дорожного движения** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ликвидация очагов аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | шт. | Х | Данные организаций | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Задача 3. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения по автомобильным дорогам в муниципальном образовании город Дивногорск** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество нанесенной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | км | 0,1 | Данные организаций | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 25,56 | 25,56 | 51,00 | 50,44 | 50,44 | 50,44 | 50,44 | 50,44 |
|  | Приобретение и установка дорожных знаков | шт. | 0,05 | Данные организаций | 35 | 71 | 83 | 105 | 133 | 108 | 85 | 85 | 50 | 50 | 50 |
|  | Количество пешеходных переходов оборудованных в соответствии с ГОСТ | шт. | 0,1 | Данные организаций | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |

Приложение № 1

к муниципальной программе «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»

**Информация о распределении планируемых расходов муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы | Наименование РБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | |
| **РБС** | **Рз Пр** | **ЦСР** | **ВР** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Итого на период** |
| Муниципальная программа | «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» | всего | Х | Х | Х | Х | **36 824,56** | **45 991,80** | **51 569,99** | **54 462,60** | **54 571,90** | **49 794,90** | **58 783,80** | **106 798,10** | **91 211,60** | **48 744,50** | **48 832,10** | **647 585,85** |
| расходные | 931 | 0409 | 0710088070 | 244 | 1 622,50 | 1 120,10 | 1 586,80 | 1 333,40 | 1 194,00 | 1 398,40 | 1 513,60 | 1 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 295,80 |
| обязательства | 931 | 0409 | 0718508 | 244 | 15,41 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,21 |
| в том числе | 931 | 0409 | 0717508 | 244 | 15 404,90 | 16 758,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 163,70 |
| по РБС: | 931 | 0409 | 07100S3930 | 244 | 0,00 | 0,00 | 386,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,20 |
|  | 931 | 0409 | 07100S5080 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,20 | 263,70 | 275,00 | 265,70 | 2 276,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 337,90 |
| 931 | 0409 | 0710073930 | 244 | 0,00 | 0,00 | 26 601,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 601,30 |
| 938 | 0409 | 07100S3950 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,90 | 0,00 | 0,00 | 142,90 |
| 931 | 0409 | 0710075080 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 369,40 | 17 577,70 | 18 263,20 | 18 975,50 | 19 734,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 920,20 |
| 938 | 0409 | 0710075080 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 653,90 | 0,00 | 0,00 | 3 653,90 |
| 938 | 0409 | 0710083210 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 938 | 0409 | 0710085080 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 236,60 | 25 000,00 | 25 000,00 | 75 236,60 |
| 931 | 0409 | 0710075090 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 653,80 | 11 017,40 | 12 233,10 | 13 096,00 | 13 699,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 700,00 |
| 938 | 0409 | 0710075090 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 842,60 | 0,00 | 0,00 | 33 842,60 |
| 931 | 0409 | 07100S5090 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,20 | 165,30 | 255,70 | 261,90 | 273,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106,00 |
| 938 | 0409 | 07100S5090 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 273,90 | 273,90 | 632,80 |
| 938 | 0409 | 0710088070 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 176,50 | 3 221,80 | 3 309,40 | 9 707,70 |
| 931 | 0409 | 0710089020 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 906 | 0409 | О710078400 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 758,00 |
| 906 | 0409 | О7100S8400 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,00 |
| 938 | 0409 | О710073950 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 894,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 894,70 |
| 938 | 0409 | О7100S3950 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,80 |
| 931 | 0409 | 0710086080 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068,60 |
| 931 | 0409 | 0710075070 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 272,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 272,30 |
| 931 | 0409 | 07100S5070 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,60 |
| 931 | 0409 | О710075070 | 244 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 8 722,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 222,10 |
| 931 | 0409 | О7100S5070 | 244 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,30 |
| 931 | 0409 | 0717743 | 244 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 931 | 0409 | 0718509 | 244 | 601,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,75 |
| 931 | 0409 | О710088040 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 938 | 0409 | 0710088170 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 |
| 931 | 0409 | 0710089040 | 244 | 0,00 | 0,00 | 74,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,50 |
| 938 | 0409 | 0710089070 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 931 | 0409 | 0710089080 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 931 | 0409 | 0710089090 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| 931 | 0409 | 0717594 | 244 | 0,00 | 7 867,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 867,34 |
| 931 | 0409 | 0718594 | 244 | 0,00 | 854,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,30 |
| 931 | 0409 | 07100S3940 | 244 | 0,00 | 0,00 | 547,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,63 |
| 931 | 0409 | 0710089020 | 244 | 1 000,00 | 2 100,00 | 2 035,00 | 2 500,00 | 1 716,60 | 1 457,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808,90 |
| 931 | 0409 | 0710089020 | 831 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 931 | 0409 | 0710089180 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,60 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,60 |
| 931 | 0409 | 0710089190 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,30 |
| 931 | 0409 | 0738910 | 244 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 931 | 0409 | 0718861 | 244 | 0,00 | 1 492,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 492,50 |
| 931 | 0409 | 0710088620 | 244 | 0,00 | 0,00 | 553,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,20 |
| 931 | 0409 | 0710088630 | 244 | 0,00 | 0,00 | 2 770,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 770,70 |
| 938 | 0408 | 0728806 | 810 | 12 077,00 | 14 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 854,00 |
| 931 | 0408 | 0720088060 | 810 | 0,00 | 0,00 | 12 588,90 | 12 588,90 | 11 400,00 | 14 033,50 | 17 675,60 | 19 915,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 202,00 |
| 938 | 0408 | 0720088060 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 169,40 | 20 169,40 | 20 169,40 | 60 508,20 |
| 931 | 0408 | О720074020 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933,70 |
| 931 | 0408 | 0720088060 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 938 | 0408 | 0720088060 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,30 |
| 931 | 0408 | 0720088060 | 240 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 931 | 0409 | О730089200 | 244 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 931 | 0409 | О730089300 | 244 | 0,00 | 0,00 | 322,90 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 175,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,70 |
| 931 | 0409 | O730089400 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,90 |
| 931 | 0409 | 0737491 | 244 | 93,60 | 46,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,40 |
| 931 | 0409 | 0730084910 | 244 | 9,40 | 9,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,76 |
| 931 | 0409 | 0737492 | 244 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
| 931 | 0409 | 0730074920 | 244 | 0,00 | 0,00 | 232,80 | 236,90 | 236,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706,60 |
| 931 | 0409 | 07300S4920 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,90 | 59,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,10 |
| 931 | 0409 | 073R374920 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,40 |
| 931 | 0409 | 073R310601 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,60 | 665,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074,70 |
| 938 | 0409 | 073R310601 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,30 | 79,30 | 79,30 | 237,90 |
| 931 | 0409 | 073R374270 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808,60 |
|  | 931 | 0409 | 073R374270 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,10 |
| 931 | 0409 | О730089310 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,30 |
|  | 931 | 0409 | О730089600 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,90 |
|  | 931 | 0409 | О730089500 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,70 | 2 574,70 | 2 533,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 864,90 |
| 938 | 0409 | О730089500 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 525,30 | 0,00 | 0,00 | 3 525,30 |
| 931 | 0409 | О730089510 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,70 |
|  | 931 | 0409 | 07300S4920 | 244 | 0,00 | 0,00 | 46,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,56 |
| 931 | 0409 | 0730084920 | 244 | 0,00 | 24,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,80 |
| - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 397,01 | 4 170,00 | 4 170,00 | 4 170,0 | 0,00 | 15 737,01\* |
|  | \* Указанные средства необходимо предусмотреть в бюджет города в период с 2021 по 2023 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию муниципальной программы**  **с учетом источников финансирования, в том числе средств краевого и местного бюджетов** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы | | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов  (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Транспортная система муниципального образования города Дивногорска» | | Всего | 36 824,56 | 45 991,80 | 51 569,99 | 54 462,60 | 54 571,90 | 49 794,90 | 58 783,80 | 106 798,10 | 91 211,60 | 48 744,50 | 48 832,10 | 647 585,85 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 21 498,50 | 24 672,94 | 30 334,10 | 36 260,10 | 37 554,10 | 30 733,20 | 34 210,40 | 73 689,40 | 37 496,50 | 0,00 | 0,00 | 322 795,34 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования\*\* | 15 326,06 | 21 318,86 | 21 235,89 | 18 202,50 | 17 017,80 | 19 061,70 | 24 573,4 | 33 108,70 | 53 715,0 | 48 744,50 | 48 832,10 | 324 790,51 |
| юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | \* Учитываются средства федерального бюджета, поступившие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет.  \* Учитываются средства муниципального бюджета в части софинансирования по муниципальной программе. | | | | | | | | | | | | | |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город дивногорск

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск» (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы | «Транспортная системы муниципального образования город Дивногорск» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация города Дивногорска |
| Цели подпрограммы | - Обеспечение сохранности и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.  - Формирование инновационного климата, внедрение инновационных технологий для проведения дорожных работ.  - Формирование транспортной доступности в муниципальном образовании город Дивногорск. |
| Задачи подпрограммы | - Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.  - Выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.  - Повышение качества выполняемых дорожных работ.  - Модернизация и реконструкция улично-дорожной сети. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2024 годы |
| Целевые  показатели подпрограммы | - Протяженность автомобильных дорог, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов;  - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности;  - Количество внедренных перспективных технологий в области строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса;  - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых произведен ремонт;  - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых произведен ремонт |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Финансовое обеспечение подпрограммы предусмотрено из краевого и местного бюджета. В том числе по годам реализации подпрограммы:  Объем финансирования подпрограммы составит 452 027,93 тыс. рублей, из них:   |  |  | | --- | --- | | 2014 | - 24 644,56 тыс. рублей; | | 2015 | - 30 209,84 тыс. рублей; | | 2016 | - 38 073,83 тыс. рублей; | | 2017 | - 40 270,00 тыс. рублей; | | 2018 | - 42 875,80 тыс. рублей; | | 2019 | - 34 110,00 тыс. рублей; | | 2020 | - 34 185,70 тыс. рублей | | 2021 | - 83 141,70 тыс. рублей; | | 2022 | - 67 437,50 тыс. рублей; | | 2023 | - 28 495,70 тыс. рублей; | | 2024 | - 28 583,30 тыс. рублей. |   В том числе:  средства краевого бюджета – 322 896,14 тыс. рублей, из них:   |  |  | | --- | --- | | 2014 | - 21 404,90 тыс. рублей; | | 2015 | - 24 626,10 тыс. рублей; | | 2016 | - 30 101,30 тыс. рублей; | | 2017 | - 36 023,20 тыс. рублей; | | 2018 | - 37 317,20 тыс. рублей; | | 2019 | - 30 496,30 тыс. рублей; | | 2020 | - 32 071,50 тыс. рублей | | 2021 | - 73 359,10 тыс. рублей; | | 2022 | - 37 496,50 тыс. рублей; | | 2023 | - 0,00 тыс. рублей; | | 2024 | - 0,00 тыс. рублей. |   средства местного бюджета – 129 131,79 тыс. рублей, из них:   |  |  | | --- | --- | | 2014 | - 3 239,65 тыс. рублей; | | 2015 | - 5 583,70 тыс. рублей; | | 2016 | - 7 972,53 тыс. рублей; | | 2017 | - 4 246,80 тыс. рублей; | | 2018 | - 5 558,60 тыс. рублей; | | 2019 | - 3 613,70 тыс. рублей; | | 2020 | - 2 114,20 тыс. рублей | | 2021 | - 9 782,60 тыс. рублей; | | 2022 | - 29 941,00 тыс. рублей; | | 2023 | - 28 495,70 тыс. рублей. | | 2024 | - 28 583,30 тыс. рублей. | |  |  | |
| Контроль за реализацией  подпрограммы | МКУ «УСГХ», финансовое управление администрации города Дивногорска, отдел экономического развития администрации города Дивногорска |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка проблемы и обоснование

необходимости разработки подпрограммы

Транспортное обеспечение жизнедеятельности муниципального образования город Дивногорск в большей степени осуществляется посредством транспортной инфраструктуры города. Важнейшую роль в этом процессе играют автомобильный транспорт и улично-дорожная сеть.

Автомобильная дорога, как любое другое инженерное сооружение, рассчитана на определенный срок службы, в течение которого она подвергается различным воздействиям транспорта и погодно-климатических факторов (влага, температура). В результате многих перегрузок покрытия, износа и старения материалов, а иногда и не очень высокого изначального их качества с течением времени на покрытии возникают всевозможные дефекты, деформации и разрушения: неровности, трещины, сколы, выбоины, ямы и т.п. В связи с ростом количества автотранспорта за последние годы возросла интенсивность движения по улично-дорожной сети и, соответственно, возрос износ покрытия.

По состоянию на 01 января 2021 г. протяженность автомобильных дорог в муниципальном образовании город Дивногорск составляет – 160,547 км.

Из 160,547 км дорог местного значения только 52,775 км (32,87%) имеют усовершенствованное асфальтовое покрытие, 107,772 км (67,13%) – с твердым покрытием в большинстве своем требующее капитального ремонта.

В условиях постоянного роста интенсивности движения на дорогах муниципального образования город Дивногорск, несоблюдение межремонтных сроков, накопление количества неотремонтированных участков улично-дорожной сети, и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение текущего ремонта, восстановление профилей гравийных дорог города, возникла крайняя необходимость формирования комплексного подхода к решению этих проблем, которые призвана обеспечить настоящая подпрограмма.

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения

подпрограммы

Цели подпрограммы:

1. Обеспечение сохранности и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

2. Формирование инновационного климата и транспортной доступности, внедрение инновационных технологий для проведения дорожных работ.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

2. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

3. Повышение качества выполняемых дорожных работ.

4. Модернизация и реконструкция улично-дорожной сети.

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2024 годы.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Общее руководство и контроль за исполнением подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы – МКУ «УСГХ» которое:

- осуществляет меры по полному и качественному исполнению подпрограммы;

- представляет отчет о реализации подпрограммы по установленным законодательством формам и срокам;

- заключает муниципальные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией подпрограммы.

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- ежегодного уточнения затрат по подпрограмме;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых работ и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы.

Распорядителем бюджетных средств подпрограммы является МКУ «УСГХ».

Координация работ по реализации подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы с участием всех заинтересованных лиц и организаций.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет по итогам каждого года МКУ «УСГХ».

С 01.01.2014 создан муниципальный дорожный фонд муниципального образования город Дивногорск. Муниципальный дорожный фонд муниципального образования город Дивногорск - часть средств бюджета муниципального образования город Дивногорск, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечень которых утвержден постановлением администрации города Дивногорска № 1676п от 22.12.2008 (в ред. № 82п от 20.05.2022),относящихся к собственностимуниципального образования город Дивногорск, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на территории муниципального образования город Дивногорск.

Формируется дорожный фонд муниципального образования город Дивногорск из:

1) отчислений по дифференцированному нормативу в бюджет от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

2) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Дивногорск;

3) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Дивногорск;

4) денежных средств, поступающих в местный бюджет, от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда муниципального образования город Дивногорск, или в связи с уклонением от заключения такого контракта или иных договоров;

5) поступлений в виде субсидий, субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Дивногорск;

6) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований, от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Дивногорск;

7) государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

8) платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Дивногорск;

9) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда муниципального образования город Дивногорск, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

10) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Дивногорск;

11) предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Дивногорск;

12) платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций;

13) платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации;

14) субсидий из дорожного фонда Красноярского края на формирование дорожного фонда.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда муниципального образования город Дивногорск используются на:

1) проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых государственных экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства);

2) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая проектирование соответствующих работ и проведение необходимых государственных экспертиз);

3) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

4) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

5) обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения;

6) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

7) предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ в сфере дорожного хозяйства;

8) инвентаризацию и паспортизацию объектов дорожного хозяйства, оформление права муниципальной собственности муниципального образования город Дивногорск на объекты дорожного хозяйства и земельные участки, на которых они расположены.

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации Подпрограммы;

подготовку ежеквартальных и годового отчетов о реализации Подпрограммы.

Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных возлагается на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства».

В рамках осуществления контроля за ходом реализации Подпрограммы исполнитель Подпрограммы вправе запрашивать необходимые документы и информацию, связанные с реализацией Подпрограммы.

Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации Подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением администрации города Дивногорска от 01.08.2013 № 131п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации».

В течение текущего финансового года допускается внесение в действующую Подпрограмму изменений.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- . Обеспечить сохранность и модернизацию существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.;

- Сформировать инновационного климата, внедрить инновационные технологий для проведения дорожных работ

В результате реализации Подпрограммы планируется достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении № 1 к Подпрограмме, при этом обеспечить комфортные условия проживания граждан и качество предоставления населению услуг в части дорожного комплекса.

Приложение № 1

к подпрограмме «Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск»

**Перечень целевых индикаторов подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель,  целевые индикаторы | Ед. изм. | Источник  информации | **2014** | **2015** | | **2016** | | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | **Цель 1. Обеспечение сохранности и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Статистическая отчетность по форме № 3-ДГ (МО) | 160,547 | 160,547 | | 160,547 | | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 |
| 1.1 | **Задача 1. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Протяженность автомобильных дорог, работы, по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | км | Статистическая отчетность по форме № 3-ДГ (МО) | 160,547 | 160,547 | | 160,547 | | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 |
| 1.2. | **Задача 2. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности | % | Данные организаций | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | **Цель 2. Формирование инновационного климата и транспортной доступности, внедрение инновационных технологий для проведения дорожных работ** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество внедренных перспективных  технологий в области  строительства,  ремонта и содержания  автомобильных дорог и объектов дорожного  сервиса | % | Министерство  транспорта  Красноярского края, КГКУ  "КРУДОР" | 0 | | 0 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1 | **Задача 3. Повышение качества выполняемых дорожных работ** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Протяженность  автомобильных дорог  общего пользования местного значения, на которых  произведен ремонт | км | Статистическая отчетность по форме № 3-ДГ (МО), данные организаций | 0,9 | | 0,81 | | 2,18 | 2,58 | 6,97 | 1,01 | 0,68 | 3,34 | 5,27 | 5,27 | 5,27 |
| % | 0,56 | | 0,5 | | 1,36 | 1,61 | 4,34 | 0,63 | 0,41 | 2,08 | 3,28 | 3,28 | 3,28 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории

муниципального образования город Дивногорск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень мероприятий подпрограммы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование программы, подпрограммы | РБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы | | | | | | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) | |
| (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | | |
| РБС | РзПр | ЦСР | ВР | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Итого на период** |  | |
| Цель подпрограммы 1: Обеспечение сохранности и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1**  Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в муниципальном образовании город Дивногорск | МКУ ГХ города Дивногорска | 931 | 0409 | 0710088070 | 244 | 1 622,50 | 1 120,10 | 1 586,80 | 1 333,40 | 1 194,00 | 1 398,40 | 1 513,60 | 1 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 295,80 | Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | |
| 931 | 0409 | 0718508 | 244 | 15,41 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,21 |
| 931 | 0409 | 0717508 | 244 | 15 404,90 | 16 758,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 163,70 |
| 931 | 0409 | 07100S3930 | 244 | 0,00 | 0,00 | 386,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,20 |
| 931 | 0409 | 0710073930 | 244 | 0,00 | 0,00 | 26 601,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 601,30 |
| 931 | 0409 | 0710075080 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 369,40 | 17 577,70 | 18 263,20 | 18 975,50 | 19 734,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 920,20 |
| 931 | 0409 | 0710089040 | 244 | 0,00 | 0,00 | 74,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,50 |
| 931 | 0409 | 07100S3940 | 244 | 0,00 | 0,00 | 547,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,63 |
| 931 | 0409 | 07100S5080 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,20 | 263,70 | 275,00 | 265,70 | 2 276,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 337,90 |
| МКУ «УСГХ» | 938 | 0409 | О710073950 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 894,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 894,70 |
| 938 | 0409 | О7100S3950 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,80 |
| 938 | 0409 | 0710085080 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 653,90 | 0,00 | 0,00 | 3 653,90 |
| 938 | 0409 | 0710083210 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 938 | 0409 | 0710085080 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 236,60 | 25 000,00 | 25 000,00 | 75 236,60 |
| Администрация города Дивногорска | 906 | 0409 | О710078400 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 758,00 |
| 906 | 0409 | О7100S8400 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,00 |
| **Итого** | Х | Х | Х | Х | Х | **17 042,81** | **17 895,70** | **29 196,43** | **19 960,00** | **19 035,40** | **19 936,60** | **20 754,80** | **48 577,20** | **28 990,50** | **25 000,00** | **25 000,00** | **271 389,44** |
| Цель подпрограммы 2. Формирование инновационного климата и транспортной доступности, внедрение инновационных технологий для проведения дорожных работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 3. Повышение качества выполняемых дорожных работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 2**  Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в муниципальном образовании город Дивногорск | МКУ ГХ города Дивногорска | 931 | 0409 | 0710075090 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 653,80 | 11 017,40 | 12 233,10 | 13 096,00 | 13 699,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 700,00 | Обеспечение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | |
| 931 | 0409 | 07100S5090 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,20 | 165,30 | 255,70 | 261,90 | 273,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106,00 |
| 931 | 0409 | 0710089020 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 931 | 0409 | 0710086080 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068,60 |
| 931 | 0409 | 0710075070 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 272,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 272,30 |
| 931 | 0409 | 07100S5070 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,60 |
| 931 | 0409 | О710075070 | 244 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 8 722,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 222,10 |
| 931 | 0409 | О7100S5070 | 244 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,30 |
| 931 | 0409 | 0717743 | 244 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 938 | 0409 | 0718509 | 244 | 601,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,75 |
| 931 | 0409 | О710088040 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 931 | 0409 | 0717594 | 244 | 0,00 | 7 867,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 867,34 |
| 931 | 0409 | 0718594 | 244 | 0,00 | 854,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,30 |
| 931 | 0409 | 0710089020 | 244 | 1 000,00 | 2 100,00 | 2 035,00 | 2 500,00 | 1 716,60 | 1 457,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808,90 |
| 931 | 0409 | 0710089020 | 831 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 931 | 0409 | 0718861 | 244 | 0,00 | 1 492,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 492,50 |
| 931 | 0409 | 0710088620 | 244 | 0,00 | 0,00 | 553,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,20 |
| 931 | 0409 | 0710088630 | 244 | 0,00 | 0,00 | 2 770,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 770,70 |
| 931 | 0409 | 0710089080 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 931 | 0409 | 0710089090 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| 931 | 0409 | 0710089180 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,60 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,60 |
| 931 | 0409 | 0710088170 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 |
| МКУ «УСГХ» | 938 | 0409 | 0710075090 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 842,60 | 0,00 | 0,00 | 33 842,60 |
| 938 | 0409 | 07100S5090 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 273,90 | 273,90 | 632,80 |
| 938 | 0409 | 0710088070 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 176,50 | 3 221,80 | 3 309,40 | 9 707,70 |
| 938 | 0409 | 0710089070 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 938 | 0409 | 07100S3950 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,90 | 0,00 | 0,00 | 142,90 |
| **Мероприятие 3** Создание временного проезда к земельному участку | МКУ ГХ города Дивногорска | 931 | 0409 | 0710089190 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,30 |
| **Итого** | Х | Х | Х | Х | Х | **7 601,75** | **12 314,14** | **8 877,40** | **20 310,00** | **23 840,40** | **14 173,40** | **13 430,90** | **34 564,50** | **38 447,00** | **3 495,70** | **3 583,30** | 180 638,49 |
| **Итого** |  | | | | | **24 644,56** | **30 209,84** | **38 073,83** | **40 270,0** | **42 875,8** | **34 110,0** | **34 185,7** | **83 141,70** | **67 437,50** | **28 495,70** | **28 583,30** | **452 027,93** |  | |
|

Приложение № 4

к муниципальной программе «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»

2. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Пассажирские перевозки» (далее – подпрограмма) | |
| Наименование муниципальной программы | «Транспортная системы муниципального образования город Дивногорск» (далее – муниципальная программа) | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» | |
| Цель подпрограммы | | - Удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в городе Дивногорске | |
| Задачи подпрограммы | | - Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования город Дивногорск для отдельных категорий граждан | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | | 2014-2024 годы | |
| Целевые  показатели подпрограммы | | - Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым перевозкам;  - Субсидии на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков;  - Пробег с пассажирами;  - Доля охвата льготных категорий граждан на территории муниципального образования город Дивногорск. | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | | | Финансовое обеспечение подпрограммы предусмотрено из краевого и местного бюджета. В том числе по годам реализации подпрограммы:  Объем финансирования подпрограммы составит 177 503,30 тыс. рублей, из них:   |  |  | | --- | --- | | 2014 | - 12 077,00 тыс. рублей; | | 2015 | - 14 777,00 тыс. рублей; | | 2016 | - 12 593,90 тыс. рублей; | | 2017 | - 12 588,90 тыс. рублей; | | 2018 | - 11 400,00 тыс. рублей; | | 2019 | - 14 033,60 тыс. рублей; | | 2020 | - 19 609,30 тыс. рублей | | 2021 | - 19 915,10 тыс. рублей; | | 2022 | - 20 169,50 тыс. рублей; | | 2023 | - 20 169,50 тыс. рублей; | | 2024 | - 20 169,50 тыс. рублей. |   В том числе:  средства местного бюджета – 177 503,30 тыс. рублей, из них:   |  |  | | --- | --- | | 2014 | - 12 077,00 тыс. рублей; | | 2015 | - 14 777,00 тыс. рублей; | | 2016 | - 12 593,90 тыс. рублей; | | 2017 | - 12 588,90 тыс. рублей; | | 2018 | - 11 400,00 тыс. рублей; | | 2019 | - 14 033,60 тыс. рублей; | | 2020 | - 19 609,30 тыс. рублей | | 2021 | - 19 915,10 тыс. рублей; | | 2022 | - 20 169,50 тыс. рублей; | | 2023 | - 20 169,50 тыс. рублей; | | 2024 | - 20 169,50 тыс. рублей. | |
| Контроль за реализацией подпрограммы | | | МКУ «УСГХ», финансовое управление администрации города Дивногорска, отдел экономического развития администрации города Дивногорска |

2. Разделы подпрограммы

2.1. Постановка проблемы и обоснование

необходимости разработки подпрограммы

Важнейшая составная часть транспортной инфраструктуры – это пассажирский транспорт общего пользования. Его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием стабилизации, подъёма и структурной перестройки экономики, улучшения условий и уровня жизни населения. При реализации подпрограммы в области пассажирских перевозок муниципального образования города Дивногорска планируется привести фактическое количество транспортных средств, задействованных в перевозке пассажиров, в соответствие с экономически обоснованной необходимостью и потребностями населения в перевозках.

В настоящее время на территории муниципального образования город Дивногорск пассажирские перевозки автомобильным транспортом городского и пригородного сообщения осуществляют 2 предприятия различных форм собственности, в том числе АО «Краевое АТП» и индивидуальный предприниматель Черкашин Александр Юрьевич.

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществляется по 5 муниципальным маршрутам, в том числе по 3 пригородным и 2 внутригородским.

Срок эксплуатации автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров на маршрутах, составляет от 5 лет и более.

В сфере общественного транспорта ситуация характеризуется:

- высоким уровнем социальной нагрузки, низкой платежеспособностью населения, низким пассажиропотоком, что приводит к убыточности предприятий общественного транспорта, сокращению объемов предоставляемых услуг, особенно для социально незащищенных слоев населения;

- убыточностью значительного числа маршрутов автомобильного транспорта;

- высокий процент износа автотранспортных средств (более 100 %).

В целях сохранения маршрутной сети, ежегодно предприятиям транспорта в бюджете города предусматриваются субсидии на возмещение перевозчикам части затрат в связи с обслуживанием социально-значимых маршрутов и перевозкой льготных категорий граждан на территории муниципального образования город Дивногорск.

Ежегодно администрация города инициирует пересмотр действующих тарифов на перевозку пассажиров. Расчетный уровень тарифов определяется как средневзвешенная величина экономически обоснованных тарифов, рассчитанных по материалам перевозчиков, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования города Дивногорска. Материалы представляются в МКУ «УСГХ» для принятия и утверждения предельного тарифа с учетом возможности выделения из местного бюджета средств на возмещение убытков (потерь в доходах) перевозчику по нерентабельным маршрутам.

Реализация данной программы позволит достичь следующих результатов:

- обеспечить бесперебойную работу общественного пассажирского транспорта;

- сохранить сеть маршрутов автомобильного транспорта в границах города;

- оборудование остановочных пунктов расписанием.

Основными задачами решения существующих проблем являются:

- повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров;

- создание условий для развития современной транспортной инфраструктуры.

Указанные проблемы носят комплексный характер, решение которых требует значительных ресурсов, скоординированных и согласованных действий органов местного самоуправления, перевозчиков. Реализация поставленных задач возможна только в рамках программно-целевого метода, направленного на установление приоритетов развития транспортного обслуживания населения муниципального образования города Дивногорска.

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения

подпрограммы, целевые индикаторы и показатели результативности

Целями подпрограммы являются:

- удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в городе Дивногорске.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования город Дивногорск для отдельных категорий граждан.

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2024 годы.

Таблица 1

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| Цель подпрограммы: Повышение доступности транспортных услуг для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Обеспечение потребности населения в перевозках | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Субсидия на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков | тыс. руб. | данные организаций | 12 077,0 | 14 777,0 | 12 588,9 | 12 588,9 | 11 400,0 | | 14 033,5 | | 17 675,60 | | 19 915,1 | | 20 169,40 | | 20 169,40 | | 20 169,40 |
| 2. | Пробег с пассажирами | тыс. км | данные организаций | 718,32 | 521,52 | 314,43 | 311,83 | 309,92 | | 335,75 | | 534,70 | | 916,50 | | 534,54 | | 534,5 | | 534,5 |
| 3. | Доля охвата льготных категорий граждан на территории муниципального образования город Дивногорск | % | данные организаций | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | | 62 | | 62 | | 62 | | 65 | | 62 | | 62 |

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Общее руководство и контроль за исполнением подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы – МКУ «УСГХ» которое:

- осуществляет контроль за выполнением целевых показателей подпрограммы;

- осуществляет меры по полному и качественному исполнению подпрограммы;

- представляет отчет о реализации подпрограммы по установленным законодательством формам и срокам;

- заключает муниципальные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией подпрограммы.

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- ежегодного уточнения затрат по подпрограмме;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых работ и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы.

Распорядителем бюджетных средств подпрограммы является МКУ «УСГХ».

Координация работ по реализации подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы с участием всех заинтересованных лиц и организаций.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет по итогам каждого года МКУ «УСГХ».

Предоставление субсидий из бюджета города на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков, организаций, выполняющих перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пассажирских перевозок, производится в соответствии с порядком, утвержденным нормативно-правовым актом администрации города Дивногорска.

Управление и контроль за реализацией программы осуществляет МКУ «УСГХ», которое обеспечивает подготовку и реализацию подпрограммных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, готовит информацию о ходе реализации подпрограммы за отчетный квартал и по итогам за год.

Контроль за подпрограммой включает в себя периодическую отчетность о реализации подпрограммных мероприятий и рациональном использовании финансовых средств.

2.4. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:

- обеспечить потребность населения города в безопасных и качественных пассажирских перевозках;

- обеспечить финансовую поддержку предприятий транспортного комплекса в городе Дивногорске;

- увеличиться объем оказанных транспортных;

- увеличится количество перевезенных (отправленных) пассажиров;

- доля охвата льготных категорий граждан на территории муниципального образования город Дивногорск не изменится.

Реализация подпрограммы внесет заметный вклад в экономическое развитие города Дивногорска, так как наличие современной, технически оснащенной инфраструктуры транспорта является важным стратегическим показателем города.

Приложение № 1

к подпрограмме «Пассажирские перевозки»

**Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | РБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы | | | | | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | |
| РБС | РзПр | ЦСР | ВР | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Итого на период** |  |
| Цель подпрограммы: Повышение доступности транспортных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение потребности населения в перевозках | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1** Проведение конкурсов на осуществление транспортного обслуживания пассажиров в соответствии с действующим законодательством | МКУ ГХ города Дивногорска | 931 | 0408 | 0720088060 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | Проведение конкурсов; заключение контрактов на транспортное обслуживание пассажиров |
| МКУ «УСГХ» | 938 | 0408 | 0720088060 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,30 |
| **Мероприятие 2** Предоставление субсидии из местного бюджета транспортным организациям на возмещение убытков (потерь в доходах) по убыточным маршрутам. Приобретение маршрутных карт | МКУ ГХ города Дивногорска | 931 | 0408 | 0720088060 | 810 | 12 077,00 | 14 777,00 | 12 593,90 | 12 588,90 | 11 400,00 | 14 033,50 | 17 675,60 | 19 915,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 061,00 | Предоставление субсидии |
| МКУ «УСГХ» | 938 | 0408 | 0720088060 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 169,40 | 20 169,40 | 20 169,40 | 60 508,20 |
| **Мероприятие 3**  Расходы, связанные с возмещением юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутом, части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 nCoV | МКУ ГХ города Дивногорска | 931 | 0408 | О720074020 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933,70 | Предоставление субсидии |
| **ИТОГО** |  | | | | | **12 077,00** | **14 777,00** | **12 593,90** | **12 588,90** | **11 400,00** | **14 033,60** | **19 609,30** | **19 915,10** | **20 169,50** | **20 169,50** | **20 169,50** | **177 503,30** |  |

2.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

На начальном этапе ресурсным обеспечением подпрограммы являются средства местного бюджета.

Первоначально затраты на реализацию подпрограммы прогнозируются из расчета суммы убытков, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по городским маршрутам за предшествующий год.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2024 годах за счет средств местного бюджета составит 177 503,30 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 12 077,00 тыс. рублей;

2015 год – 14 777,00 тыс. рублей;

2016 год – 12 593,90 тыс. рублей;

2017 год – 12 588,90 тыс. рублей;

2018 год – 11 400,00 тыс. рублей;

2019 год – 14 033,60 тыс. рублей;

2020 год – 19 609,30 тыс. рублей;

2021 год – 19 915,10 тыс. рублей;

2022 год – 20 169,50 тыс. рублей;

2023 год – 20 169,50 тыс. рублей;

2024 год – 20 169,50 тыс. рублей.

Приложение № 5

к муниципальной программе «Транспортная

система муниципального образования

город Дивногорск»

3. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Безопасность дорожного движения» (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы | «Транспортная системы муниципального образования город Дивногорск» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» |
| Цель подпрограммы | - Обеспечение безопасности дорожного движения | |
| Задачи подпрограммы | - Снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2024 годы | |
| Целевые  показатели подпрограммы | - Ликвидация очагов аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;  - Количество нанесенной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;  - Приобретение и установка дорожных знаков;  - Количество пешеходных переходов оборудованных в соответствии с ГОСТ. | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Финансовое обеспечение подпрограммы предусмотрено из краевого и местного бюджета. В том числе по годам реализации подпрограммы:  Объем финансирования подпрограммы составит 18 054,62 тыс. рублей, из них:   |  |  | | --- | --- | | 2014 | - 103,00 тыс. рублей; | | 2015 | - 1 004,96 тыс. рублей; | | 2016 | - 902,26 тыс. рублей; | | 2017 | - 1 603,70 тыс. рублей; | | 2018 | - 296,10 тыс. рублей; | | 2019 | - 1 651,30 тыс. рублей; | | 2020 | - 4 988,80 тыс. рублей | | 2021 | - 3 741,30 тыс. рублей; | | 2022 | - 3 604,60 тыс. рублей; | | 2023 | - 79,3 тыс. рублей; | | 2024 | - 79,3 тыс. рублей. |   В том числе:  средства краевого бюджета – 3 553,10 тыс. рублей, из них:   |  |  | | --- | --- | | 2014 | - 93,60 тыс. рублей; | | 2015 | - 46,80 тыс. рублей; | | 2016 | - 232,80 тыс. рублей; | | 2017 | - 236,90 тыс. рублей; | | 2018 | - 236,90 тыс. рублей; | | 2019 | - 236,90 тыс. рублей; | | 2020 | - 2 138,90 тыс. рублей | | 2021 | - 330,30 тыс. рублей; | | 2022 | - 0,00 тыс. рублей; | | 2023 | - 0,00 тыс. рублей; | | 2024 | - 0,00 тыс. рублей. |   средства местного бюджета – 14 501,52 тыс. рублей, из них:   |  |  | | --- | --- | | 2014 | - 9,40 тыс. рублей; | | 2015 | - 958,16 тыс. рублей; | | 2016 | - 669,46 тыс. рублей; | | 2017 | - 1 366,80 тыс. рублей; | | 2018 | - 59,20 тыс. рублей; | | 2019 | - 1 414,40 тыс. рублей; | | 2020 | - 2 849,90 тыс. рублей | | 2021 | - 3 411,00 тыс. рублей; | | 2022 | - 3 604,60 тыс. рублей; | | 2023 | - 79,30 тыс. рублей; | | 2024 | - 79,30 тыс. рублей. | | |
| Контроль за реализацией подпрограммы | МКУ «УСГХ», финансовое управление администрации города Дивногорска, отдел экономического развития администрации города Дивногорска | |

2. Разделы подпрограммы

2.1. Постановка проблемы и обоснование

необходимости разработки подпрограммы

В последнее время на территории муниципального образования город Дивногорск аварийность на автомобильном транспорте, приобрела тенденцию к устойчивому росту в связи недостаточной эффективностью системы обеспечения безопасности дорожного движения, низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Сложная обстановка с аварийностью объясняется многими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом.

Ситуация в городе обеспечения безопасности дорожного движения усугубляется осознанием юридической безответственности за совершенные правонарушения, безразличным отношением к возможным последствиям дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), отсутствием адекватного понимания участниками дорожного движения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, недостаточным вовлечением населения в деятельность по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.

В рамках программы планируется организовать мероприятия, направленные на повышение уровня правового сознания участников дорожного движения, оптимизацию организации дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения

подпрограммы, целевые индикаторы и показатели результативности

Целью подпрограммы является:

- повышение комплексной безопасности дорожного движения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу:

- создать условия для безопасного и бесперебойного движения по автомобильным дорогам в муниципальном образовании город Дивногорск

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2024 годы.

Таблица 2

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Цель подпрограммы: Обеспечение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество нанесенной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | км | Данные организаций | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 25,56 | 25,56 | 51,00 | 50,44 | 50,44 | 50,44 | 50,44 | 50,44 |
| 2 | Приобретение и установка дорожных знаков | шт. | Данные организаций | 35 | 71 | 83 | 105 | 133 | 108 | 85 | 85 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | Количество пешеходных переходов оборудованных в соответствии с ГОСТ | шт. | Данные организаций | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |

,

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Настоящая подпрограмма предполагает развитие важнейших и наиболее эффективных направлений деятельности по повышению безопасности дорожного движения. В плане мероприятий на 2014 – 2024 годы определены задачи, предусмотрены направления деятельности.

Цель подпрограммы предполагается достичь на основе реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий, которые объединены в два направления:

1. Совершенствование профилактической работы с участниками дорожного движения.

2. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Основной целью профилактического направления подпрограммы является предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение транспортной дисциплины водителей транспортных средств.

В рамках направления предусматривается осуществить комплекс мер, направленных на формирование безопасного поведения участников дорожного движения, с использованием средств массовой информации, правовым вопросам дорожного движения, выступления руководителей и специалистов с разъяснением состояния и государственных мер по БДД.

Предполагается организация и проведение с использованием средств массовой информации специальных пропагандистских кампаний по формированию общественного мнения и соблюдению ПДД, которые будут скоординированы с деятельностью контрольно-надзорных органов и подкрепляться осуществлением целенаправленного контроля за поведением участников дорожного движения.

Осуществление этих мер обеспечит привлечение внимания населения к проблеме БДД, общественную поддержку проводимых мероприятий и формирование стандартов безопасного поведения у участников дорожного движения.

Особое внимание в подпрограмме уделяется детям и подросткам как наиболее незащищенным участникам дорожного движения.

Общее руководство и контроль за исполнением подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы – МКУ «УСГХ»:

- осуществляет меры по полному и качественному исполнению подпрограммы;

- представляет отчет о реализации подпрограммы по установленным законодательством формам и срокам;

- заключает муниципальные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией подпрограммы.

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- ежегодного уточнения затрат по подпрограмме;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых работ и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы.

Распорядителем бюджетных средств подпрограммы является МКУ «УСГХ».

Координация работ по реализации подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы с участием всех заинтересованных лиц и организаций.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет по итогам каждого года МКУ «УСГХ».

2.4. Оценка социально-экономической эффективности

Подпрограмма позволит скоординировать деятельность отделения ГИБДД МУ МВД России «Красноярское» сократить количество дорожно-транспортных происшествий, уменьшении тяжести последствий при их совершении.

Согласно статье 132 Конституции РФ органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения, в том числе и вопросы безопасности дорожного движения. Реализация подпрограммы обеспечения БДД на территории муниципального образования города Дивногорска поможет сократить количество дорожно-транспортных происшествий, наиболее эффективно обеспечивать защиту законных прав и интересов участников дорожного движения.

Реализация подпрограммы позволит оказать позитивное воздействие на состояние правопорядка и общественной безопасности. В частности, позволит оперативно воздействовать на обстановку с аварийностью в городе, то есть снижение числа ДТП, сохранение жизни и здоровья граждан, а также имущества всех форм собственности.

Основной результат осуществления подпрограммы заключается в создании условий, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья людей, участвующих в дорожно-транспортном процессе. В результате реализации подпрограммы ожидается дальнейшее снижение аварийности на дорогах, обеспечение безопасности пешеходов, в т.ч. учащихся детских образовательных учреждений, отсутствие аварийности с участием детей, совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, совершенствование политики в работе с участниками дорожного движения, совершенствование организации дорожного движения, обеспечение безопасных условий движения на дорожной сети, совершенствование условий движения на автомобильных дорогах.

Приложение № 1

к подпрограмме «Безопасность дорожного движения»

**Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | РБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы | | | | | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | |
| РБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на период |  |
| Цель подпрограммы: Обеспечение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1** Приобретение и установка дорожных знаков, приобретение и установка ограждений пешеходных переходов | МКУ ГХ города Дивногорска | 931 | 0409 | 0737491 | 244 | 93,60 | 46,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,40 | Обновление знаковой информации на дорогах города, с привлечением внимания, как водителей, так и пешеходов, обеспечение безопасности участников дорожного движения |
| 931 | 0409 | 0737492 | 244 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
| 931 | 0409 | 0738491 | 244 | 9,40 | 9,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,76 |
| 931 | 0409 | 0738492 | 244 | 0,00 | 24,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,80 |
| 931 | 0409 | 0738910 | 244 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 931 | 0409 | 073R374920 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,40 |
| 931 | 0409 | 073R374270 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828,70 |
| 931 | 0409 | 073R310601 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,60 | 665,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074,70 |
| 931 | 0409 | 0730074920 | 244 | 0,00 | 0,00 | 232,80 | 0,00 | 236,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,70 |
| 931 | 0409 | 07300S4920 | 244 | 0,00 | 0,00 | 46,56 | 0,00 | 59,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,76 |
| 931 | 0409 | О730089310 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,30 |
| 931 | 0409 | О730089600 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,90 |
| 931 | 0409 | О730089510 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,70 |
| 931 | 0409 | 073R310601 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,30 | 79,30 | 79,30 | 237,90 |
| 931 | 0409 | О730089200 | 244 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 931 | 0409 | О730089300 | 244 | 0,00 | 0,00 | 322,90 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 175,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,70 |
| 931 | 0409 | О730089400 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,90 |
| 931 | 0409 | 0730074920 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,90 |
| 931 | 0409 | 07300S4920 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,90 |
| 931 | 0409 | О730089500 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,7 | 2574,7 | 2533,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 864,90 |
| МКУ «УСГХ» | 938 | 0409 | О730089500 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 525,30 | 0,00 | 0,00 | 3 525,30 |
| **Мероприятие 2** Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги города Дивногорска | МКУ «УСГХ» | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | Уточнение знаковой информации, места расположения искусственных неровней, пешеходных переходов, горизонтальной дорожной разметки |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  | **103,00** | **1 004,96** | **902,26** | **1 603,70** | **296,10** | **1 651,3** | **4 988,80** | **3 741,30** | **3 604,60** | **79,30** | **79,30** | **18 054,62** |  |

2.5. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

На начальном этапе ресурсным обеспечением подпрограммы являются средства местного бюджета. При выделении субсидий из вышестоящих бюджетов и заключении соответствующих соглашений ресурсным обеспечением могут являться также средства краевого бюджетов, а также внебюджетные источники.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2024 годах составит 18 054,62 тыс. рублей, числе по годам:

2014 год – 103,00 тыс. рублей;

2015 год – 1 004,96 тыс. рублей;

2016 год – 902,26 тыс. рублей;

2017 год – 1 603,70 тыс. рублей;

2018 год – 296,20 тыс. рублей;

2019 год – 1 651,30 тыс. рублей;

2020 год – 4 998,80 тыс. рублей;

2021 год – 3 741,30 тыс. рублей;

2022 год – 3 604,60 тыс. рублей;

2023 год – 79,3 тыс. рублей;

2024 год – 79,3 тыс. рублей.