Приложение № 1 к постановлению администрации города Дивногорска от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 № \_\_\_п

Приложение № 8 к муниципальной программе «Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Формирование комфортной городской среды |
| Наименование муниципальной программы | «Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска |
| Участники подпрограммы | Администрация города Дивногорска  Товарищества собственников жилья  Управляющие организации  Граждане, проживающие в муниципальном образовании город Дивногорск  Предприятия, организации, учреждения |
| Цели подпрограммы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Дивногорск |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям.  2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.  3. Повышение качественного уровня жизни населения муниципального образования, улучшение внешнего облика города и условий проживания граждан;  4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Увеличение количества отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, общественных мест массового пребывания населения |
| Срок реализации подпрограммы | 2017 год |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 21 308 500,00 рублей, в том числе:  - Благоустройство дворовой территории – 14 205 700,00 рублей;  - Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования – 7 102 800,00 рублей;  в том числе:  средства федерального бюджета 14 205 700,00 рублей, в том числе:  - Благоустройство дворовой территории 8 381 353,00 рубля;  - Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования 4 190 647,00 рублей;  средства краевого бюджета 8 736 500 рублей, в том числе:  - Благоустройство дворовой территории 5 824 347,00 рублей;  - Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования 2 912 153,00 рубля;  средства местного бюджета 213 085 рублей, в том числе:  - Благоустройство дворовой территории 142 057,00 рублей;  - Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования 71 028,00 рублей; |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет общественная комиссия по развитию современной городской среды и Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство» города Дивногорска.  Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы Финансовое управление администрации города Дивногорска.  Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств местного бюджета в ходе реализации подпрограммы осуществляет контрольно-счетный орган Ревизионная комиссия муниципального образования город Дивногорск |

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование

необходимости разработки подпрограммы

Комфортное проживание современного горожанина – одна из актуальных проблем сегодняшнего времени и является важнейшей сферой деятельности администрации города Дивногорска. Сделать город красивым, чистым, благоустроенным, доступным – основная задача администрации. Из года в год ведётся планомерная работа в этом направлении – ставятся цели, устанавливаются приоритеты, намечаются задачи, составляются планы и, самое главное, делается всё возможное для их реализации.

Современный город должен быть обеспечен транспортными коммуникациями, комфортным общественным пространством, качественной застройкой, социальной инфраструктурой и сервисами коммуникации между гражданами и властью.

Ежегодно муниципальное образование город Дивногорск участвует в краевом конкурсе на присуждение гранта Губернатора Красноярского края «Жители - за чистоту и благоустройство», по итогам которого предоставляется из краевого бюджета субсидия на реализацию проекта по благоустройству. Администрация города Дивногорска поддерживает инициативы граждан в участии в конкурсе, а также их общественную деятельность по приведению в надлежащее состояние придомовых территорий.

Так, в период с 2012 – 2014 гг. реализован проект «Благоустройство территорий и устройство детских игровых и спортивных площадок на территории города Дивногорск», в рамках которого установлено 20 игровых площадок. Участие в краевом конкурсе позволило улучшить санитарно-экологическую обстановку, внешний и внутренний облик города Дивногорска, обновить детские игровые и спортивные площадки. За период 2015-2016 гг. на аллее вдоль Набережной реки Енисей за счет средств местного бюджета установлено 68 уличных антивандальных тренажера.

Несмотря на принимаемые меры, уровень придомовых территорий многоквартирных домов города Дивногорска остаётся на крайне низком уровне. Так из 353 многоквартирных домов благоустроено только 10% дворовых территорий.

На городских сходах жителей, при встречах Главы города с общественными объединениями неоднократно поднимались вопросы об отсутствии в городе общественной открытой территории для совместного семейного отдыха, высказывалось мнение горожан о благоустройстве участков, освободившихся после сноса аварийных жилых многоквартирных домов, а также получен общественный резонанс по территориям, которые ранее были ухожены, благоустроены и востребованы жителями для отдыха и воскресного времяпрепровождения – «Парк «Жарки», «Милицейский парк». Волонтёрами неоднократно, в том числе и с участием администрации города Дивногорска, предпринимались попытки восстановить общественные открытые территории, однако ожидаемый результат не был достигнут.

Проведённая работа убеждает в повышенной потребности горожан в благоустройстве, как своих дворов, так и открытых пространств для массового культурного отдыха населения.

Общество ставит вопросы – власть формирует законодательные основы и запускает механизмы для достижения уровня ожидания. Принимая во внимание массовые обращения граждан с предложениями по благоустройству, в городе назрела необходимость системного решения проблемы. Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» создаёт условия для достижения цели – повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения

подпрограммы, целевые индикаторы

Реализация подпрограмм осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Цель подпрограммы:

- Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Дивногорск

Поставленная цель достигается решением следующих задач подпрограммы:

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям;

- Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;

- Повышение качественного уровня жизни населения муниципального образования, улучшение внешнего облика города и условий проживания граждан;

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Сроки реализации подпрограммы: 2017 год. Реализация проекта будет продолжена в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» со сроком реализации 2018-2022 года.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. В соответствии с заключаемым Соглашением между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и Администрацией города Дивногорска из краевого бюджета предоставляются субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды.

2.3.2. Главным распорядителем средств бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, является МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска.

2.3.3. Порядок расходования денежных средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы устанавливается нормативно-правовыми актами администрации города Дивногорска.

2.3.4. Средства бюджета муниципального образования город Дивногорск, в том числе субсидии, предоставленные местному бюджету из краевого бюджета на финансирование мероприятий направляются на:

1) выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в сумме – **14 205 700,00** рублей;

2) выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования в сумме – **7 102 800,00** рублей

2.3.5. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и внутриквартальных проездов выполняется на следующих условиях:

2.3.5.1. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

1. МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение придомовой территории;

- оборудование площадок (установку контейнеров) для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

- оборудование пешеходных дорожек.

2.3.5.2. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Заинтересованным лицам предлагается обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий рекомендуется проводить в форме субботников.

Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Желание и готовность собственников по финансовому и (или) трудовому участию в реализации мероприятий по благоустройству своей дворовой территории по минимальному или дополнительному перечню будет учтена при принятии решения о предоставлении бюджетной финансовой поддержки при отборе между дворами.

Также преимущества будет иметь многоквартирный дом, где создан и работает совет многоквартирного дома, уровень сбора за жилищно-коммунальные услуги больше чем в других домах и т.д.

Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.

2.3.5.3. Доля финансового участия заинтересованных лиц по решению общественной комиссии по развитию современной городской среды может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

2.3.5.4. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

2.3.5.5. При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

2.3.5.6. При составлении сметы на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий рекомендуется использовать Указания по применению территориальных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ТЕР-2001) Красноярского края ТСН 81-2.2007, принятые и введенные в действие Постановлением Совета администрации Красноярского края от 14.12.2007 № 487-п, в части не противоречащей действующему законодательству.

При определении величины накладных расходов рекомендуется использовать Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004), принятые и введены в действие постановлением Госстроя России от 12.01.2004 № 6.

Для расчета сметной документации возможно применение автоматизированной системы: ГРАНД-СМЕТА, сертифицированной и рекомендованной Госстроем России.

При составлении сметы на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ, могут быть применены следующие расценки:

1. ремонт дворовых проездов (в комплексе) за 1 кв. м:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость 1 м2 , руб. с НДС | | Обоснование |
| с бордюрным камнем | без бордюрного камня |  |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия (выравнивающий слой - 1 см, а/бетонное покрытие - 4 см, без ямочного ремонта) | 1 302,79 |  | ТЕРр68-12-4,  ТЕРр68-14-1,  ТЕР27-06-026-01,  ТЕР27-03-004-01,  ТЕР27-06-026-02,  ТЕР27-02-010-02 |
| 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия (выравнивающий слой – 1 см, а/бетонное покрытие – 4 см, без ямочного ремонта) |  | 525,57 | ТЕРр68-12-4,  ТЕР27-06-026-01,  ТЕР27-03-004-01,  ТЕР27-06-026-02 |
| 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия (выравнивающий слой – 1 см, а/бетонное покрытие – 4 см с 20% ямочного ремонта) | 1 516,20 |  | ТЕРр68-12-4,  ТЕРр68-14-1  ТЕРр68-15-1,  ТЕР27-06-026-01,  ТЕР27-03-004-01,  ТЕР27-06-026-02,  ТЕР27-02-010-02 |
| 4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия (выравнивающий слой – 1 см, а/бетонное покрытие – 4 см с 20% ямочного ремонта) |  | 738,98 | ТЕРр68-15-1,  ТЕРр68-12-4,  ТЕР27-06-026-01,  ТЕР27-03-004-01,  ТЕР27-06-026-02 |

2. обеспечение освещения дворовых территорий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, руб. с НДС | Обоснование |
| 1 | обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий (установка 1 опоры железобетонной, прокладка провода СИП-4 2\*16 – 20 м; монтаж светодиодного светильника уличного освещения мощностью – 1 шт. без стоимости светильника уличного освещения) | 26 181,00 | ТЕР33-04-003-01,  ТСЦ-403-1200,  ТЕР33-04-008-03,  ФССЦ-502-0878,  ФССЦ-502-0878 |

3. установка скамеек:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, руб. с НДС | Обоснование |
| 1 | Установка скамеек (без стоимости скамьи) | 1 567,00 | ТЕР01-02-058-02,  ТЕР06-01-001-01,  ТЕР10-01-059-01, прим. |

4. установка урн для мусора:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость, руб. с НДС | Обоснование |
| 1 | Установка урн для мусора (без стоимости урны) | 1 007,00 | ТЕР01-02-058-02,  ТЕР06-01-001-01,  ТЕР10-01-059-01, прим. |

2.3.5.7. При определении ориентировочной цены на выполнение работ из дополнительного перечня рекомендуется воспользоваться следующими данными:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 ед. измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оборудование детских и (или) спортивных площадок | 1 шт. | 474 567,21 |
| 2. | Оборудование автомобильных парковок | м2 | 2 906,86 |
| 3. | Озеленение придомовой территории:  - устройство газона  - посадка деревьев | м2  1 шт. | 410,92  656,46 |

2.3.5.8. Одним из условий участия в проекте по благоустройству дворовой территории, является принятие решения собственниками о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Дополнительно к этому решению собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы которого не определены на основании данных государственного кадастрового учета на момент принятия данного решения.

В случае принятия указанного решения, орган местного самоуправления должен в течение года с момента его принятия обеспечить определение в установленном порядке границ соответствующего земельного участка на основании данных государственного кадастрового учета.

2.3.5.9. Включение дворовых территорий в подпрограмму формирования современной городской среды регулируется Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденным постановлением администрации города Дивногорска от 28.02.2017 № 39п.

2.3.5.10. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием указан в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3.5.11. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемой территории общего пользования указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2.3.6. Включение в муниципальную программу территорий общего пользования регулируется Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, утвержденным постановлением администрации города Дивногорска от 28.02.2017 № 40п.

2.3.7. Адресный перечень дворовых территорий, территорий общего пользования, мест массового отдыха населения (городских парков), подлежащих включению в муниципальную программу, формируется по предложениям граждан, в результате комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц общественной комиссией по развитию городской среды на территории муниципального образования город Дивногорск, состав которой утвержден распоряжением администрации города Дивногорска от 28.02.2017 № 337р.

2.3.8. Субсидии перечисляются бюджету муниципального образования город Дивногорск в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края на выполнение соответствующих программных мероприятий.

2.3.9. Предоставление субсидий из краевого бюджета, указанных в пункте 2.3.5 настоящей подпрограммы, осуществляется при условии выполнения за счет средств местного бюджета обязательств по долевому финансированию указанных расходов в доле не менее 1 % от суммы субсидии.

2.3.10. Выполнение работ должно происходить с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» (вместе с «Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме»)

2.3.11. Администрация города Дивногорска обязуется:

-в срок не позднее 01.09.2017г внести изменения в Правила благоустройства, озеленения и содержания территорий и строений, обеспечения чистоты и порядка в муниципальном образовании город Дивногорск;

- в срок не позднее 01.12.2017 принять в новой редакции Правила благоустройства, озеленения и содержания территорий и строений, обеспечения чистоты и порядка в муниципальном образовании город Дивногорск в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- привлечь к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

2.4. Управление и контроль реализации подпрограммы

2.4.1. МКУ «ГХ» г. Дивногорска осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы, выполняет организационные и контрольные функции, а также обеспечивает:

- Информационное и организационное сопровождение работ по реализации мероприятий подпрограммы.

- Контроль за реализацией мероприятий подпрограммы по срокам, содержанию и эффективному использованию бюджетных средств.

- МКУ «ГХ» г. Дивногорска для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение и представление ежеквартальной, годовой отчетности.

2.4.2. При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с предусмотренными подпрограммой, МКУ «ГХ» г. Дивногорска уточняет объемы финансирования, а также перечень мероприятий для реализации подпрограммы.

Корректировка подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется путем внесения соответствующих изменений в подпрограмму.

2.4.3. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого и местного бюджетов осуществляют МКУ «ГХ» г. Дивногорска, органы государственного и муниципального финансового контроля.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

2.5.1. Реализация мероприятий подпрограммы направлена на повышение уровня благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования.

2.5.2. От реализации программных мероприятий ожидается:

- Повышение уровня комфортности проживания жителей в городе.

- Повышение оздоровительного потенциала населения города.

- Улучшение организации досуга всех возрастных групп населения.

- Улучшение экологических, функциональных и эстетических качеств городской среды.

2.6. Система мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении № 3 к подпрограмме.

Приложение № 1 к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»

Порядок

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ

**1.Общие положения**

1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ определяют механизм сбора и перечисления средств заинтересованных лиц направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 2017 год.

1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Благоустройство дворовых территорий финансируемых за счет бюджетных средств осуществляется по минимальному (дополнительному) перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень, дополнительный перечень, минимальный и дополнительный перечни).

1.4. Минимальный перечень включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

установку скамеек;

урн для мусора;

1.5.Дополнительный перечень включает в себя:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение придомовой территории;

оборудование площадок (установку контейнеров) для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов.

оборудование пешеходных дорожек.

1.6. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

**2. О формах финансового и трудового участия**

2.1 При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

2.2 Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

**3. Сбор, учет и контроль средств заинтересованных лиц**

3.1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают организации, управляющие многоквартирными домами, товарищества собственников жилья на специальном счете, открытом в российской кредитной организации и предназначенном для перечисления средств на благоустройство в целях софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 2017 год.

3.2. Специальный счет может быть открыт в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей. Центральный банк Российской Федерации ежеквартально размещает информацию о кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим пунктом, на своем официальном сайте в сети «Интернет».

3.3. Средства на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий вносят собственники жилых (нежилых) помещений путем оплаты за жилое помещение согласно платежному документу единовременно, через два месяца после включения дворовой территории в перечень дворов, подлежащих благоустройству по муниципальной программе формирования комфортной городской среды на 2017 год, либо равномерно до 10 декабря 2017 года.

Председатель совета многоквартирного дома или иное уполномоченное лицо может обеспечить сбор средств заинтересованных лиц.

3.4. Размер средств вносимых собственниками помещений на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий; рассчитывается, как произведение сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории по договору заключенному между управляющей организацией, товариществом собственников жилья и подрядной организацией и доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника жилого (нежилого) помещения, определяемой согласно части 1 ст.37 Жилищного кодекса РФ.

3.5. Управляющие организации, товарищества собственников жилья ведут учет средств поступивших от заинтересованных лиц по многоквартирным домам, дворовые территории которых подлежат благоустройству согласно муниципальной программе формирования современной городской среды на 2017 год.

Данные по учету и списанию средств, при оплате за выполненные работы, поступившие от заинтересованных лиц, управляющие организации, товарищества собственников жилья ежемесячно в срок до 15 числа, месяца следующего за отчетным направляют в орган местного самоуправления для опубликования на сайте администрации города Дивногорска и направления в общественную комиссию, создаваемой в соответствие с Правилами предоставления федеральной субсидии постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 года № 169.

Списание средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ обеспечивается с учетом сроков, предусмотренных договорами с подрядными организациями.

Учет и списание средств, поступающих от заинтересованных лиц, осуществляется согласно Форме по учету и списанию средств, поступающих от заинтересованных лиц, являющейся приложением к настоящему порядку.

Приложение к Порядку аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ

Форма по учету и списанию средств, поступающих от заинтересованных лиц

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  |  | (наименование организации) | | | |  |  |
| Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  | месяц |  |  |
| Наименование объекта (адрес многоквартирного дома, территория которого подлежит благоустройству) | Сметная стоимость работ по минимальному перечню, руб. | Сметная стоимость работ по дополнительному перечню, руб. | Общая сумма финансового участия при выполнении работ по минимальному перечню, руб. | Общая сумма финансового участия при выполнении работ по дополнительному перечню, руб. | Внесенные средства собственников на отчетную дату (первое число месяца следующего за отчетным), руб. | Списание средств собственников на отчетную дату, руб. | Остаток средств после списания, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер управляющей организации | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор управляющей организации (Председатель ТСЖ) | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды»

Общие положения

1.1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий (далее - Проектов), включенных в подпрограмму на 2017 год, определяет механизм действий по разработке Проектов, требования к их оформлению, порядок обсуждения Проектов с заинтересованными лицами в целях конкретизации размещения на дворовой территории элементов благоустройства с учетом мнения заинтересованных лиц, адаптации к площади дворовой территории, рельефу местности, обеспечивающих архитектурно-композиционную завершенность и художественную выразительность дворовой территории при реализации Проекта.

1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Проект - Проект по благоустройству должен быть оформлен в письменном виде и соответствовать [требованиям](consultantplus://offline/ref=E5F995B9A761BEF3E644E837A8E3F430BFE25D6510B4B8585808C479F5E13DBC4F94AD5EB27B964DC1BF13D81FD4Q), изложенным в приложении 2 к настоящему Положению.

Разработка Проектов

2.1. Проект по благоустройству должен быть оформлен в письменном виде и содержать следующую информацию:

2.1.1. Наименование проекта по благоустройству дворовой территории, включающее адрес многоквартирного жилого дома (далее – МКД).

2.1.2. Текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

2.2. Проект должен предусматривать возможность реализации обустройства дворовой территории в соответствии с перечнем видов работ по благоустройству (минимальным и (или) дополнительным), выбранным общим собранием собственников жилых помещений МКД.

2.3. Проект должен учитывать рельеф местности, быть адаптированным к фактическим границам дворовой территории, исключать захват мест общего пользования в целях соблюдения законных прав и интересов неопределенного круга лиц.

2.4. Проект должен предусматривать проведение мероприятий по благоустройству дворовой территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2.5. Проект может содержать перечень работ, не требующих квалификации, которые могут быть выполнены заинтересованными лицами самостоятельно в рамках обеспечения трудового участия в реализации мероприятий по благоустройству территории (при наличии положительного решения общего собрания собственников жилых помещений МКД).

2.6. Проект может быть выполнен заинтересованными лицами самостоятельно либо с привлечением организаций.

2.7. Проект должен быть предоставлен в МКУ «ГХ» города Дивногорска по адресу: Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д. 2, каб. 309.

Обсуждение Проектов

3.1. Общественная Комиссия организует методическую и консультативную помощь в разработке Проектов.

3.2. Общественная Комиссия обеспечивает рассмотрение предложенных Проектов совместно с представителями заинтересованных лиц.

3.3. При рассмотрении Проектов члены общественной комиссии и заинтересованные лица могут высказать имеющиеся по Проекту замечания и предложения. При обсуждении должны быть определены пути устранения замечаний, при не устранении которых Проект не сможет быть реализован, а также сроки устранения замечаний.

3.4. Доработанный Проект в установленный срок направляется для утверждения.

Утверждение Проектов

4.1. Проект, прошедший обсуждение без замечаний, либо Проект, доработанный в порядке, установленном разделом 3 настоящего приложения, утверждается общественной Комиссией.

4.2. Решение об утверждении Проекта принимается путем открытого голосования и отражается в протоколе заседания общественной Комиссии.

Приложение 3 к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»

**Порядок**

**предоставления субсидии юридическим лицам, некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий**

**и работ по благоустройству территорий муниципального образования город Дивногорск**

**1. Общие положения**

1.1 Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий и работ по благоустройству территорий муниципального образования город Дивногорск определяют процедуру и условия предоставления финансовой поддержки на проведение работ по благоустройству дворовых территорий и работ по благоустройству территорий муниципального образования город Дивногорск за счет средств поступивших из федерального бюджета, краевого бюджета и местного бюджета, предусмотренных в решение городского совета о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий по благоустройству муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 2017 год, а также требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

1.2. Субсидии предоставляются в целях выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий многоквартирных домов;

территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков) (далее – общественные территории).

1.3. Субсидии предоставляется на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройство общественных территорий включенных в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год на основании решения общественной комиссии по развитию городской среды на территории муниципального образования город Дивногорск (далее – комиссия), принятого в порядке, установленном постановлением администрации города Дивногорска от 28.02.2017 № 39п.

Состав комиссии утвержден распоряжением администрации города Дивногорска от 28.02.2017 № 337р.

1.4. Получателями субсидий на благоустройство дворовых территорий являются товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы (далее – товарищества собственников жилья, получатели субсидии), созданные в соответствии с Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=531656662180E53A1872FB2AD8D32736A689CC42E820494E666CB0DC2Fj1t4P) Российской Федерации, управляющие организации (далее – управляющие организации, получатели субсидии).

Критерием отбора управляющей организации или товарищества собственников жилья для предоставления субсидии является включение многоквартирного дома в адресный перечень многоквартирных домов в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год для благоустройства дворовых территорий, которыми управляет такая управляющая организация или товарищество собственников жилья.

1.5. Получателями субсидий на благоустройство общественных территорий являются организации любой организационно-правовой формы.

1.6. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Дивногорского городского Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка.

1.7. Распорядителем бюджетных средств на благоустройство дворовых территорий является МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска.

Распорядителем бюджетных средств на благоустройство общественных пространств является МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска.

**2. Условия и порядок предоставления субсидии**

**на благоустройство дворовых территорий**

2.1. Субсидии управляющим организациям и товариществам собственников жилья на благоустройство дворовых территорий предоставляется при условии:

а) наличия решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией либо товариществом собственников жилья:

об обращении с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год в целях софинансирования мероприятий по благоустройству;

определение лица, уполномоченного на подачу предложений и представляющего интересы собственников при подаче предложений на участие в муниципальной программе;

определение состава (видов) работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, финансируемых за счет субсидии по минимальному или дополнительному перечням;

обеспечение финансового и трудового участия собственников помещений в многоквартирном доме при выполнении работ по благоустройству двора согласно подпрограмме «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 517-п (в ред. от 14.03.2017 № 126-п);

определение уполномоченных лиц из числа собственников помещений для согласования дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке (подписании соответствующих актов приемки выполненных работ);

обеспечение последующего содержания благоустроенной территории многоквартирного дома в соответствии с требованиями законодательства из средств собственников, вносимых в счет оплаты за содержание жилого помещения;

б) дизайн-проекта. Дизайн-проект содержит текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепцию проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории;

в) дефектной ведомости;

г) сметы на выполнение работ. Смета на выполнение работ должна содержать распределение затрат по источникам финансирования (в рублях и процентах): федеральный, краевой, местный, собственники помещений (2% или 20% в зависимости от минимального или дополнительного перечней работ).

д) договор подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год (далее – договор подряда).

Договор подряда заключается по результатам отбора подрядной организации, проведенного управляющей организацией либо товариществом собственников жилья, проведенным **в порядке[[1]](#footnote-1), установленном органами местного самоуправления.**

Порядок отбора подрядной организации должен содержать условия привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

Правила закупки товаров, работ и услуг является документом, который регламентирует закупочную деятельность получателя субсидии и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Правила о закупке утверждается руководителем управляющей организации (председателем товарищества собственников жилья).

е) отсутствия задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) отсутствия просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

з) отсутствия проведения реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.

и) открытия в российской кредитной организации специального счета предназначенного для перечисления средств на благоустройство в целях софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год.

2.2. Субсидии предоставляются управляющим организациям и товариществам собственников жилья на основании соглашения на предоставление субсидии в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год (далее – соглашение) и заключенных между *РБС по дворовым территориям* и получателями субсидии.

2.3. Соглашение[[2]](#footnote-2) заключается не позднее 01.06.2017 года.

2.4. Для заключения соглашения получатели субсидии направляют *РБС по дворовым территориям* заявление по форме согласно приложению №1 к Порядку с приложением следующих документов:

а) копию лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, заверенную в установленном порядке (представляется управляющими организациями);

копию решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о выборе способа управления – товариществом собственников жилья (представляется товариществом собственников жилья);

б) копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке (представляются управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами);

в) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенную в установленном порядке;

г) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданной налоговым органом не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявления, заверенную в установленном порядке;

д) справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, полученную не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявления, заверенную в установленном порядке;

е) решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома проведенного в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации по вопросам, указанным в подпункте а) пункта 2.1 настоящего Прядка;

ж) дизайн-проект, который должен содержать текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепцию проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории;

дефектную ведомость;

сметы на выполнение работ.

В обязательном порядке,исходя из состава работ по благоустройству, предоставляется:

заключение о проверки достоверности сметной стоимости Краевого государственного автономного учреждения «Красноярская краевая государственная экспертиза»;

согласование сметы на выполнение работ министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства края;

з) копии договоров подряда на проведение работ по благоустройству.

Договор подряда на проведение работ по благоустройству заключается в порядке, установленном органами местного самоуправления.

и) выписку (справку) об открытии в российской кредитной организации специального счета предназначенного для перечисления средств на благоустройство в целях софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год.

2.5. *РБС по дворовым территориям* в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.5 Порядка, рассматривает их и принимает решение о заключении соглашения или об отказе.

2.6. Основанием для принятия решения об отказе в заключении соглашения является:

а) представление документов, указанных в [пункте 2.5](#Par1) Порядка, не в полном объеме;

б) представление документов, содержащих недостоверные сведения;

в) наличие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами.

*РБС по дворовым территориям* в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения об отказе в заключении соглашения уведомляет в письменной форме получателя субсидии об отказе в заключении соглашения с указанием причин отказа.

2.7 Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления об отказе в заключении соглашения вправе повторно направить *РБС по дворовым территориям* документы, указанные в пункте 2.5 Порядка, после устранения замечаний, явившихся основанием для принятия решения об отказе в заключении соглашения.

2.8. Перечисление субсидий управляющей организации или товариществу собственников жилья осуществляется *РБС по дворовым территориям* до 25 числа месяца следующего за месяцем предоставления *РБС по дворовым территориям* следующих документов.

а) [актов приемки](consultantplus://offline/ref=38DDEFB59463D823ECF0C1E88D9DD5D423593637662AD2D20AC532F88A77E7E95511A036D4540CQ4J2K) выполненных работ (форма КС-2).

Акт приемки выполненных работ подписывается, в том числе уполномоченным лицом из числа собственников помещений согласно решению общего собрания собственником помещений о включении придомовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год.

б) [справок](consultantplus://offline/ref=38DDEFB59463D823ECF0C1E88D9DD5D423593637662AD2D20AC532F88A77E7E95511A036D4570FQ4JEK) о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

[С](consultantplus://offline/ref=38DDEFB59463D823ECF0C1E88D9DD5D423593637662AD2D20AC532F88A77E7E95511A036D4570FQ4JEK)правка о стоимости выполненных работ и затрат должны содержать распределение затрат по источникам финансирования (в рублях и процентах): федеральный, краевой, местный, собственники помещений (2% или 20% в зависимости от минимального или дополнительного перечней работ).

в) информации о трудовом участии собственников помещений по благоустройству дворовой территории согласованной уполномоченным лицом из числа собственников помещений согласно решению общего собрания собственником помещений о включении придомовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год с приложением фото, видео материалов.

г) данные по учету средств, поступивших от собственников помещений в качестве доли софинансирования выполнения работ по благоустройству и данные о списании средств при оплате за выполненные работы с учетом сроков, предусмотренных договорами подряда по форме[[3]](#footnote-3) утвержденной уполномоченным органом местного самоуправления, с приложением справки кредитного учреждения.

2.9. Ответственность за достоверность представляемых для перечисления субсидии данных предоставленных согласно подпунктам а)-г) пункта 2.8 возлагается на получателей субсидий.

**3. Требования к отчетности при предоставлении субсидии**

**на благоустройство дворовых территорий**

3.1. Получатели субсидий представляют *РБС по дворовым территориям* отчет об использовании субсидии в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год по форме согласно приложению № 2 к Порядку.

К ежемесячному отчету об использовании средств субсидий прилагается:

информация о привлечении студенческих отрядов (количество бойцов, период работы, виды работ, сумма за выполненные работы);

фото (видео) материалы о ходе работ;

информация, фото (видео) материалы о трудовом участии заинтересованных лиц.

3.2. Сроки представления отчетов:

а) ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

б) по итогам текущего финансового года - не позднее 8 января года, следующего за отчетным периодом.

3.3. Ответственность за нецелевое использование полученных средств субсидии, а также достоверность представленных *РБС по дворовым территориям* сведений возлагается на получателей субсидий.

**4. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий, ответственности за их нарушение**

**и порядок возврата субсидий**

4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями осуществляется *РБС по дворовым территориям* и органом муниципального финансового контроля в порядке и в сроки определенные нормативно-правовыми актами муниципального образования.

4.2. В случае нарушения условий соглашения о предоставлении субсидий орган муниципального финансового контроля вправе приостановить предоставление субсидий до устранения нарушений.

4.3. В случае использования субсидий не по целевому назначению или неиспользования их в установленные сроки *РБС по дворовым территориям* в течение 5 дней с даты выявления указанных обстоятельств принимает решение о возврате предоставленных субсидий и направляет письменное уведомление получателю субсидии о возврате в десятидневный срок, но не позднее 1 января года, следующего за отчетным, перечисленных сумм субсидий.

Получатель субсидии в течение 10 дней с момента получения уведомления, но не позднее 1 января года, следующего за отчетным, обязан произвести возврат на лицевые счета *РБС по дворовым территориям* бюджетных средств ранее полученных сумм субсидий, указанных в уведомлении, в полном объеме.

4.4. В случае выявления *РБС по дворовым территориям* и органом муниципального финансового контроля по результатам выборочного контроля достоверности отчета об использовании субсидии в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год получатель субсидии обязан обеспечить возврат субсидии на лицевые счета *РБС по дворовым территориям* в полном объеме в течение 10 дней с даты направления получателю субсидии письменного уведомления о результатах выборочного контроля.

4.5. В случае если получатель субсидии не возвратил субсидию в установленный срок или возвратил ее не в полном объеме, *РБС по дворовым территориям* в течение 30 дней с даты истечения срока, установленного [пунктами](#sub_1028) 4.3 и 4.4 порядка, обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных средств субсидии на лицевые счета *РБС по дворовым территориям* в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии, предоставленной в истекшем финансовом году, подлежит возврату на лицевые счета *РБС по дворовым территориям* в срок не позднее 15 января года следующего за отчетным.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам, некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий и работ по благоустройству территорий городских округов соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)

Руководителю главного распорядителя бюджетных средств

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО)

от получателя субсидии

Управляющей организации (ТСЖ)

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО руководителя)

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заявление

о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год

(дворовые территории)

В соответствии с Порядком предоставления субсидии юридическим лицам, некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий и работ по благоустройству территорий городских округов соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) утвержденным постановлением администрации города \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_, прошу рассмотреть документы для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование получателя субсидии)

По многоквартирному дому (домам), расположенному (расположенным) по адресу (адресам):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

В случае принятия решения о предоставлении субсидии прошу ее перечислять

на расчетный счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование получателя субсидии)

N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование банка)

БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

корсчет N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Приложение: на \_\_\_ л. в \_\_\_ экз.

Заявитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО руководителя получателя субсидии/ (подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам, некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий и работ по благоустройству территорий городских округов соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)

Отчет

об использовании субсидии в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,

включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование получателя субсидии)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года

(по месяцам, нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома  (МКД) | Показатели | Единица измерения | По соглашению | Доля средств местного бюджета и  (или) средств заинтересованных лиц, % | Объем выполненных работ | | Оплата выполненных работ, тыс. рублей | | Примечание [<\*>](#Par1034) |
| всего | в том числе за отчетный период | всего | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **МКД №1.** | **1. Источники финансирования работ в том числе** [**<\*\*>**](#Par1035) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц: в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по минимальному перечню работ; | тыс. руб. |
| по дополнительному перечню работ | тыс. руб. |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| **МКД №2.** | **1. Источники финансирования работ в том числе** [**<\*\*>**](#Par1035) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
|  | средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства финансового участия заинтересованных лиц: в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по минимальному перечню работ; | тыс. руб. |
|  | по дополнительному перечню работ | тыс. руб. |
|  | Размер экономии, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
|  | средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 3 ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по МКД** | **ВСЕГО по получателю субсидии** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Источники финансирования работ в том числе [<\*\*>](#Par1035) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц: в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по минимальному перечню работ; | тыс. руб. |
| по дополнительному перечню работ | тыс. руб. |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **II. Результат от реализации:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **МКД № 1** | уложено асфальтового полотна | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено (отремонтировано) светоточек; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено скамеек; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено урн для мусора; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудовано детских и (или) спортивных площадок; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудовано автомобильных парковок; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| количество высаженных деревьев и кустарников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь благоустроенных дворовых территорий | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| **МКД № 2** | уложено асфальтового полотна | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено (отремонтировано) светоточек; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено скамеек; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено урн для мусора; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудовано детских и (или) спортивных площадок; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудовано автомобильных парковок; | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество высаженных деревьев и кустарников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь благоустроенных дворовых территорий | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| **МКД № 3 …..** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по МКД** | **ВСЕГО по получателю субсидии** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уложено асфальтового полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено (отремонтировано) светоточек; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено скамеек; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено урн для мусора; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлено контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудовано детских и (или) спортивных площадок; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудовано автомобильных парковок; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество высаженных деревьев и кустарников |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь благоустроенных дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4 к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Дивногорск, которые планируется благоустроить в 2017 году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД\* | Наименование управляющей организации |
| 1. | г. Дивногорск, ул. Заводская, 14 | ООО «Жилкомсервис» |
| 2. | г. Дивногорск, ул. Заводская, 8 "а" | ООО «Жилкомсервис» |
| 3. | г. Дивногорск, ул. Школьная, 12 | ООО «Жилищник» |
| 4. | г. Дивногорск, ул. Бориса Полевого, 14 | ТСЖ «Уютный дом» |
| 5. | г. Дивногорск, ул. Заводская, 6 | ООО «Жилкомсервис» |
| 6. | г. Дивногорск, ул. Чкалова, 163 | ООО УК «Чистый город» |
| 7. | г. Дивногорск, ул. Чкалова, 161 | ООО УК «Чистый город» |
| 8. | г. Дивногорск, ул. Чкалова, 55 | ООО УК «Независимая компания» |
| 9. | г. Дивногорск, ул. Набережная, 15 | ООО «ЖЭУ 1» |
| 10. | г. Дивногорск, ул. Набережная, 17 | ООО «ЖЭУ 1» |
| 11. | г. Дивногорск, ул. Чкалова, 66 | ООО УК «Чистый город» |
| 12. | г. Дивногорск, ул. Заводская, 8 | ООО «Жилкомсервис» |
| 13 | г. Дивногорск, ул. Саянская, 11 | ТСЖ «Саяны» |
| 14. | г. Дивногорск, ул. 30 лет Победы, 11 | ООО УК «Чистый город» |
| 15. | г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 15 | ООО «Жилищник» |
| 16. | г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 11 | ООО «Дом» |

Адресный перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Дивногорска, которые планируется благоустроить в 2017 году

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта\* |
| 1. | г. Дивногорск, Набережная реки Енисей, ул. Набережная им. В.И. Ленина |

ложение №

Приложение № 5 к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах)

подпрограммы «Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей в 2017 году |
| 1 | Количество благоустроенных территорий города | Ед. | 5 |
| 2 | Доля протяженности освященных частей улиц | % | 75 |
| 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 34 |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 10 |
| 5 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования город Канск) | Проценты | 52 |
| 6 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 6 |
| 7 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 1080664 |
| 8 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 38 |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | Не менее 2 |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | Не менее 5 |
| 11 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | Не менее 20 |
| 12 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | Не менее 5 |

Приложение № 6 к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1. Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий (местонахождение дворовой территории, виды и объемы работ, сметная стоимость работ) | Управляющие организации,  МКУ «ГХ»  г. Дивногорска | 01.07.2017 | 01.10.2017 | Благоустройство дворовых территорий | 1. Организация работы по заключению договоров управляющими организациями на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | **Показатель 1** (Количество комплексно благоустроенных дворовых территорий) **Показатель 2**  (Доля комплексно благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий)  **Показатель 3** (Охват населения комплексно благоустроенными дворовыми территориями) |
| 2.Выполнение мероприятий по благоустройству наиболее посещаемой территории общего пользования: (местонахождение территории, виды и объемы работ, сметная стоимость работ) | МКУ «ГХ»  г. Дивногорска | 01.07.2016 | 01.10.2017 | Благоустройство наиболее посещаемой территории общего пользования | 1.Проведение конкурсных процедур по отбору подрядной организации.  2. Заключение договора на выполнение работ.  3. Выполнение работ по благоустройству наиболее посещаемой территории | **Показатель 1** (Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования) Показатель 2 (Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования) |
| 3.Утверждение (корректировка) правил благоустройства поселений | Администрация города Дивногорска | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Дивногорск |  |  |
| 4.Утверждение подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на 2018 -2022 годы» | МКУ «ГХ»  г. Дивногорска | 01.07.2017 | 31.12.2017г. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования город Дивногорск.  Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д.) муниципального образования город Дивногорск.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Дивногорск. |  |  |

Приложение № 6 к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»

|  |
| --- |
| Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» на 2017г |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | РБС | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы | | | | | | |
| (тыс. руб.), годы | | | | | | |
|  |  | РБС | | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого на период |
| **Подпрограмма № 6 «Формирование комфортной городской среды»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 1.** Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Дивногорск | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.** Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.  Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска | 931 | 0503 | | 08100R5550 | 810 | - | - | - | 8 381,353 | - | - | 8 381,353 |
| 931 | 0503 | | 08100R5550 | 810 | - | - | - | 5 824,347 | - | - | 5 824,347 |
| 931 | 0503 | | 08100S555Э | 810 | - | - | - | 142,057 | - | - | 142,057 |
| **Задача 2.** Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.  Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска | 931 | 0503 | | 08100R5550 | 240 | - | - | - | 4 190,647 | - | - | 4 190,647 |
| 931 | 0503 | | 08100R5550 | 240 | - | - | - | 2 912,153 | - | - | 2 912,153 |
| 931 | 0503 | | 08100S555Э | 240 | - | - | - | 71,028 | - | - | 71,028 |
| Итого |  |  |  | |  |  | - | - | - | 21 521,585 | - | - | 21 521,585 |

Приложение № 7 к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»

План реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» на 2017г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 2017 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1. Организовать проведение общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме |  | С 15.02.2017  по 05.04.2017 | |  |  |
| 2. Провести сбор, рассмотрение и оценку предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» |  | Не позднее  15.04.2017 | |  |  |
| 3. Провести сбор, рассмотрение и оценку предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» |  | Не позднее  15.04.2017 | |  |  |
| 4. Утвердить подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» |  |  | Не позднее 20.04.2017 |  |  |
| 5. Подготовить и утвердить с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц:  - дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды»  - дизайн-проект благоустройства территории общего пользования |  |  | Не позднее 05.05.2017 |  |  |
| Организовать работу и обеспечить заключение соглашения с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края |  |  |  | Не позднее 15.06.2017 |  |
| Выполнение работ по благоустройству |  |  |  | С 01.06.2017  по 01.10.2017 | |

Приложение № 2 к постановлению администрации города Дивногорска от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 № \_\_\_п

Раздел 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Дивногорск» |
| Основание для разработки муниципальной программы | Постановление администрации города Дивногорска от 01.08.2013 № 131п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации», ст. 179 Бюджетного кодекса «Государственные программы Российской Федерации, государственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы», распоряжением администрации города Дивногорска от 30.07.2014№ 1685р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Дивногорска от 31.07.2014 № 1561/1р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Дивногорска» |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация города Дивногорска;  МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы и отдельных мероприятий | Подпрограммы:  1.«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства»;  2.«Защита населения и территории муниципального образования город Дивногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  3.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Дивногорск»;  4.«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  5. «Чистая вода»  6. «Формирование комфортной городской среды» |
| Цели муниципальной  программы | 1. Обеспечение населения города Дивногорска качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг, создание условий для комфортного проживания населения города и улучшения качества жизни;  2. Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;  3. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;  4. Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Дивногорск |
| Задачи муниципальной  программы | 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города, содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства, обеспечение надлежащего санитарного состояния города Дивногорска.  2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.  3. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасных условий проживания населения города.  4. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории города.  5. Обеспечение реализации муниципальной программы и отдельных мероприятий.  6. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям.  7. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.  8. Повышение качественного уровня жизни населения муниципального образования, улучшение внешнего облика города и условий проживания граждан.  9. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2019 годы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы | -снижение доли инженерных сетей нуждающихся в замене на 5%;  -снижение доли площади жилищного фонда всех форм собственности, требующей капитального ремонта на 8%;  -снижения отношения потребления топливно-энергетических ресурсов к объему отгруженных товаров собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами на 18%;  -повышение доли оснащение пожарно-техническим вооружением и снаряжением добровольных пожарных формирований на 25%;  -доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе 100%;  - увеличение количества отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, общественных мест массового пребывания населения |
| Информация по ресурсному обеспечению программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2019 годах за счет всех источников финансирования составит 433 611,50 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год – 53 627,48 тыс. рублей;  2015 год – 63 601,48 тыс. рублей;  2016 год – 78 081,71 тыс. рублей;  2017 год – 96 205,64 тыс. рублей;  2018 год – 73 047,60 тыс. рублей;  2019 год – 73 047,60 тыс. рублей в том числе:  федеральный бюджет – 12 575,00 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2014 год – 0,00 тыс. рублей;  2015 год – 0,00 тыс. рублей;  2016 год – 0,00 тыс. рублей;  2017 год – 12 575,00 тыс. рублей;  2018 год – 0,00 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей.  краевой бюджет – 291 980,69 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2014 год – 37 285,70 тыс. рублей;  2015 год – 41 356,70 тыс. рублей;  2016 год – 43 699,09 тыс. рублей;  2017 год – 62 935,40 тыс. рублей;  2018 год – 53 351,90 тыс. рублей;  2019 год – 53 351,90 тыс. рублей.  местный бюджет – 129 058,82 тыс. рублей,  в том числе по годам:   1. год – 16 341,78 тыс. рублей; 2. год – 22 244,78 тыс. рублей; 3. год - 30 382,62 тыс. рублей; 4. год – 20 698,24 тыс. рублей; 5. год – 19 695,70 тыс. рублей;   2019 год – 19 695,70 тыс. рублей |

|  |
| --- |
| Приложение № 3 к Постановлению администрации города Дивногорска  от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2017 № \_\_\_\_\_п  РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ С УКАЗАНИЕМ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА А ТАКЖЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Статус (государственная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование РБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы | | | | | | | | (тыс. руб.), годы | | | | | | | | РБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого на период | | | Муниципальная программа | «Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | всего расходные обязательства по программе | 931 | Х | Х | Х | **53627,48** | **63601,48** | **74081,71** | **96205,64** | **73047,60** | **73047,60** | **433611,50** | | | Бюджетные учреждения | 931 | Х | Х | Х | 176,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,38 | | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска | 931 | Х | Х | Х | 53451,10 | 63601,48 | 74081,71 | 96205,64 | 73047,60 | 73047,60 | 433435,12 | | | Подпрограмма 1 | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» | всего расходные обязательства по подпрограмме | 931 | Х | Х | Х | **45953,50** | **57650,10** | **66330,17** | **67321,90** | **67111,90** | **67111,90** | **371479,47** | | | в том числе по РБС: | 931 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска | 931 | Х | Х | Х | 45953,50 | 57650,10 | 66330,17 | 67321,90 | 67111,90 | 67111,90 | 371479,47 | | Подпрограмма 2 | «Защита населения и территории муниципального образования город Дивногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | всего расходные обязательства | 931 | Х | Х | Х | **50,00** | **150,00** | **779,56** | **96,50** | **0,00** | **0,00** | **1076,06** | | в том числе по РБС: | 931 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска | 931 | Х | Х | Х | 50,00 | 150,00 | 779,56 | 96,50 | 0,00 | 0,00 | 1076,06 | | Подпрограмма 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Дивногорск» | всего расходные обязательства | 931 | Х | Х | Х | **1136,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1136,38** | | Бюджетные учреждения | 975 | Х | Х | Х | 176,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,38 | | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска | 931 | Х | Х | Х | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | | Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | всего расходные обязательства | 931 | Х | Х | Х | **5547,00** | **5801,38** | **6971,98** | **7265,65** | **5935,70** | **5935,70** | **37457,41** | | в том числе по ГРБС: | 931 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска | 931 | Х | Х | Х | 5547,00 | 5801,38 | 6971,98 | 7265,65 | 5935,70 | 5935,70 | 37457,41 | | Подпрограмма 5 | «Чистая вода» | всего расходные обязательства | 931 | Х | Х | Х | **940,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **940,60** | | в том числе по ГРБС: | 931 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска | 931 | Х | Х | Х | 940,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,60 | | Подпрограмма 6 | "Формирование комфортной городской среды" | всего расходные обязательства | 931 | Х | Х | Х | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21521,59** | **0,00** | **0,00** | **21521,59** | | в том числе по ГРБС: | 931 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска | 931 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21521,59 | 0,00 | 0,00 | 21521,59 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Приложение № 4 к Постановлению администрации города Дивногорска  от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 № \_\_\_\_\_п  Приложение 6  к муниципальной программе «Функционирование жилищно - коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности»  Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования,  в том числе по уровням бюджетной системы | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |
| Статус | | | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, отдельных мероприятий | | Ответственный исполнитель, соисполнители | | Оценка расходов | | | | | | | | | |
| (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | | 2018 | | 2019 | Итого на период |
| Муниципальная программа | | | «Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | | Всего | | **53 627,48** | **63 601,48** | | **74 081,71** | **96 205,64** | | **73 047,60** | | **73 047,60** | **433 611,50** |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 12 572,00 | | 0,00 | | 0,00 | **12 572,00** |
| краевой бюджет | | 37 285,70 | 41 356,70 | | 43 699,09 | 62 935,40 | | 53 351,90 | | 53 351,90 | **291 980,69** |
| местный бюджет | | 16 341,78 | 22 244,78 | | 30 382,62 | 20 698,24 | | 19 695,70 | | 19 695,70 | **129 058,82** |
| Подпрограмма 1 | | | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» | | Всего | | **45 953,50** | **57 650,10** | | **66 330,17** | **67 321,90** | | **67 111,90** | | **67 111,90** | **371 479,47** |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | | 35 208,90 | 41 356,70 | | 43 181,14 | 53 351,90 | | 53351,90 | | 53351,90 | 279 802,44 |
| местный бюджет | | 10 744,60 | 16 293,40 | | 23 149,03 | 13 970,00 | | 13 760,00 | | 13 760,00 | 91 677,03 |
| Подпрограмма 2 | | | «Защита населения и территории муниципального образования город Дивногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | Всего | | **50,0** | **150,0** | | **779,6** | **96,5** | | **0,0** | | **0,0** | **1076,1** |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 69,25 | 96,50 | | 0,00 | | 0,00 | 165,75 |
| местный бюджет | | 50,00 | 150,00 | | 710,31 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 910,31 |
| Подпрограмма 3 | | | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Дивногорск» | | Всего | | **1136,38** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **1136,38** |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | | 1136,20 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1136,20 |
| местный бюджет | | 0,18 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,18 |
| Подпрограмма 4 | | | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | | Всего | | **5547,00** | **5801,38** | | **6971,98** | **7265,65** | | **5935,70** | | **5935,70** | **37457,41** |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 448,70 | 750,50 | | 0,00 | | 0,00 | 1 199,20 |
| местный бюджет | | 5 547,00 | 5 801,38 | | 6 523,28 | 6 515,15 | | 5 935,70 | | 5 935,70 | 36 258,21 |
| Подпрограмма 5 | | | «Чистая вода» | | Всего | | **940,60** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **940,60** |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | | 940,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 940,60 |
| местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 6 | | | "Формирование комфортной городской среды" | | Всего | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **21 521,59** | | **0,00** | | **0,00** | **21 521,59** |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 12 572,00 | | 0,00 | | 0,00 | 12 572,00 |
| краевой бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 8 736,50 | | 0,00 | | 0,00 | 8 736,50 |
| местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 213,09 | | 0,00 | | 0,00 | 213,09 |

1. При закупке товаров, работ, услуг получатели субсидий руководствуются [Конституцией](consultantplus://offline/ref=1BBD5B2B4EAA2FB91EC6AAE8B5CA977F33DC84D74138CE52CDEF25zBhCQ) Российской Федерации, Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=1BBD5B2B4EAA2FB91EC6AAE8B5CA977F33D581D64B6899509CBA2BB93Az2hFQ) Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом Порядка установленного органами местного самоуправления Правилами закупки. [↑](#footnote-ref-1)
2. Согласно постановлению Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» соглашение между главным распорядителем и получателем субсидии о предоставлении субсидии из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации заключается в соответствии с типовой [формой](consultantplus://offline/ref=88B5C80F075AEEE4B9002565174E2AD8512C2C74415E0D081E3F9DD89D27052A4090E0A8E5DF5850J5N6P), установленной Министерством финансов Российской Федерации, финансовым органом субъекта Российской Федерации, финансовым органом муниципального образования для соответствующего вида субсидии. Типовая форма соглашения (договора) утверждена Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2016 №199н. [↑](#footnote-ref-2)
3. Форма должна быть утверждена в соответствии с Порядком аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием. [↑](#footnote-ref-3)