Приложение №\_\_\_ к муниципальным контрактам

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Директору МКУ «ГХ» города

ООО ПКФ «Доринвестстрой» Дивногорска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И.Арутюнян \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.М.Шнайдер

**ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ**

|  |
| --- |
| «**Выполнение работ по устройству территории многоквартирного дома по адресу: г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д.9**» |
|  | Наименование работ | начало | окончание |
| 1 | Разборка и установка бортовых камней бетонных | 05.06.2019 | 19.06.2019 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований  | 10.06.2019 | 19.06.2019 |
| 3 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых и мелкозернистых | 24.06.2019 | 05.07.2019 |
| 4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог | 24.06.2019 | 05.07.2019 |
| 5 | Установка МАФ | 06.07.2019 | 10.07.2019 |